**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21 октября 2022 года № 114

Об утверждении программы «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области»

*(в редакции постановления: от 30.12.2022 №140; от 23.03.2023 №27; от 11.04.2023 № 37; от 30.06.2023 № 53; от 17.07.2023 № 54; от 29.12.2023 № 91; от 04.03.2024 № 18; от 28.06.2024 № 49; от 05.08.2024 № 59; от 28.12.2024 № 122; от 12.02.2025 № 17; от 05.03.2025 № 22)*

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», [Уставом](consultantplus://offline/ref=2967697638B307EBF361ADAA5725D42E88EA626FAD011C51CEDF6E39FA31CAB5AE7BFEF9B21F93371FDE51ADC0W1K) Полтавского городского поселения, **п о с т а н о в л я ю:**

1.Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=152022A82E5C57E9904705521E966C371553DF653C74AF22184422C901D52F1227A0A2CBD3642C28B58ED350bEm6C) «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

4.Постановления администрации Полтавского городского поселения от 29.03.2019 года № 27 «Об утверждении программы «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»», от 08 июня 2022 года № 51 «О внесении изменений в Постановление администрации Полтавского городского поселения от 29 марта 2019 года № 27 «Об утверждении программы «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»» считать утратившими силу.

|  |
| --- |
| Глава Полтавского городского поселения М.И.Руденко |

Приложение

к постановлению администрации

Полтавского городского поселения

№ 114 от 21.10.2022 г

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района**

**Омской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Участники Программы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области;  МКУ «Полтавская казна» Администрации Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области;  граждане, их объединения;  заинтересованные лица;  общественные организации;  подрядные организации. |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Задач программы | 1. Обеспечение формирования единого облика Полтавского городского поселения; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Полтавского городского поселения;   3)Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) в соответствии с законодательством;  4)Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования р.п. Полтавка |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»  «Благоустройство общественных территорий» |
| Срок реализации Программы | 2018-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 63 565,9 тыс. рублей в том числе:  2018 год – 5 263,6 тыс. руб.  2019 год – 12 126,8 тыс. руб.  2020 год - 123,7 тыс. руб.  2021 год - 8 192,5 тыс. руб.  2022 год - 3 435,0 тыс. руб.  2023 год - 10 964,3 тыс. руб.  2024 год - 11 125,4 тыс. руб.  2025 год - 12 134,6 тыс. руб.  2026 год - 100,0 тыс. руб.  2027 год - 100,0 тыс. руб.  Источники финансирования муниципальной программы представлены в приложении №10 к настоящей муниципальной программе.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемые результаты представлены в пункте 5 текстовой части муниципальной программы |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в муниципальном образовании**

Современная городская среда должна соответствовать требованиям безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность и способствовать решению социально-демографических проблем.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе повышение уровня благоустройства территорий.

Благоустройство территории Полтавского городского поселения включает комплекс мероприятий по содержанию территорий, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

На территории городского поселения насчитывается 28 многоквартирных домов и 2791 индивидуальных жилых домостроений.

На территории поселения имеется 3 детских площадки, 1 спортивная площадка, две парковые зоны.

Всего площадь центральных улиц, проездов, площадей, нуждающаяся в ремонте и благоустройстве, составляет 167926 метров квадратных. Особенно важно благоустроить центральные улицы- Победы, Комсомольская, Ленина, Калинина, территорию сквера у РДК «Русь», парковые зоны в честь 100-летия образования р.п. Полтавка, Аллею 200-летия Омской области, т.к. это самые посещаемые места в поселке.

Особенно важно обустроить улицу Комсомольская, т.к. жители Северо-Восточного квартала, близлежащих улиц, ребятишки из детского дома передвигаются вдоль дороги.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970 - 1990 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в р.п.Полтавка составляет 11,55 процента. Оценка уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки невозможна без проведения инвентаризации.

К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий относятся:

- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия, неисправное состояние или отсутствие ливневой канализации;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

- несоответствие уровня освещения требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений, разрушение травяного покрытия газонов, недостаточный уровень озеленения;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения;

- отсутствие данных об уровне благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки.

С 2017 года в Полтавском городском поселении реализуется [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=C215B56AA8EA87609E19F8652662644BEBB6755BE8ED9BABA5A5A3D55FF27E80A0F916CD8668A8068A7E6AC4D0v8F) «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Полтавского городского поселения на 2014-2019 годы»", утвержденной постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 24.09.2013 года № 53, в рамках которой на территории р.п.Полтавка выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, включая подъезды к многоквартирным домам по ул. Чапаева 19, Щорса 32, Щорса 45, Щорса 43, Комсомольская 3. (Общая площадь отремонтированных дворовых территорий 2304 м2)., Благоустроены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта по улице Комсомольская от перекрестка ул. Комсомольская - 40 лет Победы, до развилки автомобильных дорог на д. Черноморка – с. Еремеевка. От перекрестка 40-лет Победы до здания Комитета образования. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1742 м2 дорожными картами.

В 2018 году в рамках программы выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, включая подъезды к многоквартирным домам по ул. Победы № 4 и № 9 (Общая площадь отремонтированных дворовых территорий 1173 м2). Благоустроены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта по улице Победа (от перекрестка ул. Комсомольской до перекрестка ул. Калинина) и улице Гуртьева (от д.№35 до д. №55). Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 3595м2.

В 2019 г. в рамках реализации программы у КДЦ «Русь» установлены детские площадки, тренажеры; асфальтирована проезжая часть с обустройством водоотведения; уложена тротуарная плитка на пешеходных дорожках; заменена линия освещения, с установкой дополнительных опор; обустроена территория удобными скамьями и урнами; установлен светодиодный фонтан.

В 2021 году начато благоустройство первой очереди «Парка Славы». Площадь благоустроенной территории «Парка Славы» составляет 5851 м2. Работы по обустройству включали: разработку грунта, планировку площади, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 2212 м2, установку бортовых камней, установку 24 светильников на 18 опорах освещения, из них 6 опор под 2 светильника, установку скамеек в количестве 8 штук, урн металлических в количестве 8 штук, посев газонов вручную на площади 1200 м2.

Реализуя мероприятие по инициативному бюджетированию в 2021 обустроена аллея 200-летия Омской области, в 2022 году – площадь у центральной районной больницы. Эти объекты набрали большее количество баллов при проведении общественного обсуждения и онлайн голосования. В ходе благоустройства общественной территории реализован проект по ремонту тротуара, общей площадью 614 м2. Работы по благоустройству тротуара включили в себя: планировку участка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, устройство покрытий из тротуарной плитки площадью 550 м2, установку бортовых камней бетонных, парковых фонарей в количестве 6 шт., монтаж и установку скамеек металлических в количестве 6 шт., урн металлических в количестве 6 шт.

Учитывая, что проблемы комплексного благоустройства городского поселения не могут быть решены в пределах одного финансового года, а также основываясь на успешном опыте реализации программных мероприятий в сфере благоустройства в предыдущие годы, возникла необходимость разработки отдельной муниципальной программы, направленной на формирование комфортной городской среды в Полтавском городском поселении в долгосрочном периоде.

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в р.п. Полтавка с привлечением граждан, в том числе:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их эффективными, открытыми, востребованными);

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- повысит уровень культуры пользования граждан объектами благоустройства, бережное отношение к элементам благоустройства;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселка.

Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству р.п.Полтавка планируется реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с Администрацией р.п.Полтавка.

Для оценки состояния дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий в порядке, утвержденном [распоряжением Администрации Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области от 25 сентября 2017 №](http://docs.cntd.ru/document/446458815) 200 «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района»

Адресный [перечень](#P461) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц, приведен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

В связи с большим количеством индивидуальных жилых домостроений на территории р.п.Полтавка будут реализованы [мероприятия](#P520) по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с приложением N 2 к настоящей муниципальной программе.

В рамках настоящей муниципальной программы используются следующие понятия:

1) городская среда - совокупность огромного числа объектов, которые создают единое городское пространство;

2) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

3) заинтересованное лицо - собственник помещений в многоквартирных домах, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, а также представитель органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физическое лицо, заинтересованное в благоустройстве дворовой территории и готовые участвовать в ее реализации;

4) дизайн-проект - графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Омска.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

5) общественная территория - территория р.п.Полтавка соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, парковая зона, иная территория).

**2. Цель и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства Полтавского городского поселения.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

2) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В рамках решения данной задачи планируется организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, наиболее посещаемых общественных территорий, организация выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании);

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2018 – 2027 годов.

**4. Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 63 565,9 тыс. рублей в том числе:

2018 год – 5 263,6 тыс. руб.

2019 год – 12 126,8 тыс. руб.

2020 год - 123,7 тыс. руб.

2021 год - 8 192,5 тыс. руб.

2022 год - 3 435,0 тыс. руб.

2023 год - 10 964,3 тыс. руб.

2024 год - 11 125,4 тыс. руб.

2025 год - 12 134,6 тыс. руб.

2026 год - 100,0 тыс. руб.

2027 год - 100,0 тыс. руб.

Источники финансирования муниципальной программы представлены в приложении №10 к настоящей муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно.

**5.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для формирования комфортной городской среды в Полтавском городском поселении и обеспечить достижение следующих основных результатов:

1) повышение уровня комфорта проживания населения на территории р.п. Полтавка;

2) повышение уровня благоустройства территорий Полтавского городского поселения.

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Ожидаемый результат реализации муниципальной программы** | **Показатель, характеризующий достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы** | **Единица измерения** | **Значение** |
| 1 | Повышение уровня комфорта проживания населения на территории поселения | - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 30,0 |
| - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения р.п.Полтавка | % | 29,4 |
| - доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, благоустроенных в соответствии с заключенными с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) соглашениями об их благоустройстве, от общего количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены такие соглашения | % | 10 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства городских территорий | - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 80 |

**6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы**

В процессе реализации программы обязательными условиями являются:

1) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Полтавского городского поселения, а именно:

- информирование жителей городского поселения о проведении на территории поселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о необходимости заключения соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории (далее – соглашение).

- направление соглашений для добровольного заключения;

- заключение соглашений;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- ведение претензионной работы в случае отказа от заключения соглашения;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Полтавского городского поселения, предусмотрены приложением № 2 к настоящей муниципальной программе.

2) проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

3) предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

4) в рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению Администрации городского поселения может быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий сельского поселения является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Администрация городского поселения вправе исключить из адресного перечня:

- дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

7. Риски и меры по управлению рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- корректировка программы (в случае наступления рисков);

- стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов; повышение эффективности управления.

8. Описание мероприятий программы и целевых индикаторов их выполнения

[Перечень](consultantplus://offline/ref=0336324B77B96FACF3BEC4EEFB857F350725CB8721B6DD8B4927E728D2DAC71A4239CD581DF707D6844CC7A6f8A9D) мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 10 к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района направлены следующие мероприятия.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов.

Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- другие работы.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Для решения задачи 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов направлены следующие мероприятия.

Мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

***Подпрограмма 1***

***"Благоустройство дворовых территорий***

***многоквартирных домов"***

**Паспорт**

**подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий**

**многоквартирных домов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | "Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов" |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Полтавского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта жителей многоквартирных домов на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
| Перечень основных мероприятий | Формирование современной городской среды, в том числе организация выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2027 годы формируется за счет средств бюджета Полтавского городского поселения и составляет 6 978,9 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  - 2018 год – 1578,6 тыс.руб.;  - 2019 год - 0,0 тыс.руб.;  - 2020 год - 0,0 тыс.руб.;  - 2021 год - 0,0 тыс. руб.;  - 2022 год - 0,0 тыс. руб.;  - 2023 год - 5 400,3 тыс. руб.;  - 2024 год - 0,0 тыс. руб.;  - 2025 год - 0,0 тыс.руб.;  - 2026 год - 0,0 тыс.руб.;  - 2027 год -0,0 тыс.руб.  Источники финансирования муниципальной программы представлены в приложении №10 к настоящей муниципальной программе.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  ( по годам и по итогам реализации) | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД |

**1. Характеристика сферы социально-экономического**

**развития Полтавского городского поселения, в рамках которой**

**предполагается реализация подпрограммы**

Качество жизни населения Полтавского городского поселения должно характеризоваться, в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, бордюры и дорожное покрытие разрушены, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство поселка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе. Перечень является исчерпывающим, включение дополнительных дворовых территорий в период реализации муниципальной программы не планируется.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизируются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории поселения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, входящих в минимальный перечень работ и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства приведена в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную подпрограмму, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы Полтавского городского поселения от 25.09.2017 № 200 «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 574-п.

**2. Срок реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018 - 2027 годов.

**3. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта жителей многоквартирных домов на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках решения данной задачи планируется организация выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

**4. Описание мероприятий подпрограммы**

**и целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе организация выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» планируется выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий подпрограммы и решения поставленной задачи используются следующие целевые индикаторы.

Целевые индикаторы подпрограммы и методика расчета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Источники данных и методика расчета целевого индикатора** |
| **Задача 1 подпрограммы "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов"** | | | |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=C215B56AA8EA87609E19F873250E3B41EBBB2856EAE4CCF0F6A1A98007AD27C2E7F01C99C52DA3D0vFF) |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=C215B56AA8EA87609E19F873250E3B41EBBB2856EAE4CCF0F6A1A98007AD27C2E7F01C99C52DA3D0vFF) |

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

**5. Объем и источники финансирования подпрограммы**

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2027 годы формируется за счет средств бюджета Полтавского городского поселения и составляет 6 978,9 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 1578,6 тыс. руб.;

- 2019 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2021 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2022 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2023 год - 5 400,3 тыс. руб.;

- 2024 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2025 год - 0,0 тыс. руб.;

- 2026 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2027 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Полтавского городского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Полтавского городского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Объемы финансирования, необходимые для реализации подпрограммы в целом по подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а так же в целом по основному мероприятию, в том числе по мероприятиям (с указанием по годам их реализации) отражаются в перечне мероприятий муниципальной программы согласно приложению № 10.

**6. Описание ожидаемых результатов**

Ожидаемые результаты представлены в пункте 5 текстовой части муниципальной программы.

**7. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района как ответственный исполнитель подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и муниципальной программы, оценки эффективности осуществляет Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района.

***Подпрограмма 2***

***"Благоустройство общественных территорий"***

**Паспорт**

**подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области» |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Благоустройство общественных территорий» |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Полтавского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Улучшение облика общественных территорий Полтавского городского поселения. Благоустройство общественных территорий |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Перечень основных мероприятий | Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2027 годы формируется за счет средств бюджета Полтавского городского поселения и составляет 56 587,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:  - 2018 год – 3 685,0 тыс. руб.;  - 2019 год - 12 126,7 тыс. руб.;  - 2020 год - 123,7 тыс.руб.;  - 2021 год - 8 192,5 тыс. руб.;  - 2022 год - 3 435,0 тыс. руб.;  - 2023 год - 5 564,0 тыс. руб.;  - 2024 год - 11 125,4 тыс. руб.;  - 2025 год - 12 134,6 тыс. руб.;  - 2026 год - 100,0 тыс. руб.;  - 2027 год - 100,0 тыс. руб.  Источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 10 к настоящей муниципальной программе.  Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  ( по годам и по итогам реализации) | Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования; Создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей поселения. |

**1. Характеристика сферы социально-экономического развития**

**Полтавского городского поселения, в рамках которой предполагается**

**реализация подпрограммы**

Одним из приоритетных направлений развития Полтавского городского поселения является повышение уровня благоустройства территорий поселения, в том числе общественных территорий.

На общественных территориях наблюдается значительное разрушение асфальтобетонного покрытия, недостаточное освещение данных территорий, кроме того, отмечается отсутствие малых архитектурных форм, необходимых для создания эффективных общественных пространств.

Повышение благоустройства территорий общего пользования способствует созданию привлекательного образа р.п. Полтавка, повышению уровня комфортности и безопасности проживания граждан на его территории.

Комплексный подход к реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий городского поселения, способствует формированию комфортной и современной городской среды, росту благоустройства территорий общего пользования р.п. Полтавка.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы приведен в **приложении № 8** к настоящей муниципальной программе.

При определении перечня работ, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, мероприятия синхронизируются с реализуемыми региональными и муниципальными программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Администрация Полтавского городского поселения обеспечивает разработку, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов ремонта и (или) благоустройства каждой общественной территории, на соответствующий год, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов ремонта и (или) благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Основанием для включения в подпрограмму общественных территорий является проведение инвентаризации таких территорий на основании распоряжения главы Полтавского городского поселения от 25.09.2017 № 200 «О проведении инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района» и в соответствии с «Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства жилых домов и земельных участков, для их размещения», определенным приложением государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 574-п.

1. **Срок реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2018 – 2027 годов.

**3.Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является улучшение облика общественных территорий Полтавского городского поселения. Благоустройство общественных территорий.

Задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Решение данной задачи включает капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий.

**4. Описание мероприятий подпрограммы и**

**целевых индикаторов их выполнения**

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий населенных пунктов.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды включает в себя выполнение комплекса работ по реализации инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий подпрограммы и решения поставленной задачи используются следующие целевые индикаторы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| 1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества благоустроенных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |
| 3 | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества реализованных инициативных проектов в отчетном периоде |

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, уточнения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий и т.п.

[Перечень](file:///C:\Users\yprav\Desktop\ФКГС%20платы,%20проекты\№%20101%20от%2027.11.2017%20г.%20об%20утверждении%20программы%20ФКГС%20на%202018-2022%20гг.docx#P37482) мероприятий подпрограммы с указанием их исполнителей, объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении N 10 "Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Благоустройство общественных территорий" программы «Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2018-2027 годы».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с [Порядком](#P570) разработки дизайн-проектов.

**5. Объем и источники финансирования подпрограммы**

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2027 годы формируется за счет средств бюджета Полтавского городского поселения и составляет 56 587,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

- 2018 год - 3 685,0 тыс.руб.;

- 2019 год - 12 126,8 тыс.руб.;

- 2020 год - 123,7 тыс.руб.;

- 2021 год - 8 192,5 тыс. руб.;

- 2022 год - 3 435,0 тыс. руб.;

- 2023 год - 5 564,0 тыс. руб.;

- 2024 год - 11 125,4 тыс. руб.;

- 2025 год - 12 134,6 тыс.руб.;

- 2026 год - 100,0 тыс. руб.;

- 2027 год - 100,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета Полтавского городского поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета Полтавского городского поселения, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Источники и объемы финансирования, необходимые для реализации подпрограммы в целом по подпрограмме, по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации), а так же в целом по основному мероприятию, в том числе по мероприятиям (с указанием по годам их реализации) отражаются в перечне мероприятий муниципальной программы согласно приложению № 10

**6. Описание ожидаемых результатов**

Ожидаемые результаты представлены в пункте 5 текстовой части муниципальной программы.

**7. Описание системы управления реализацией подпрограммы**

За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района как ответственный исполнитель подпрограммы.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и муниципальной программы, оценки эффективности осуществляет Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района.

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды Полтавского городского поселения

Полтавского муниципального района Омской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта | Собственник (пользователь) | Исполнение |
| 1 | Победы 28 | РДК «Русь» | Отремонтирована в 2019 |
| 2 | Победы 24 | ИП Хоменко Т.В. | Отремонтирована в 2020 |
| 3 | Победы 21 | ИП Белодед И.Н. | Отремонтирована в 2020 |
| 4 | Победы 15 | ООО «Зернышко» | Отремонтирована в 2021 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды Полтавского городского поселения

Полтавского муниципального района Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков, предоставляемых

для их размещения, с заключением по результатам

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)

указанных домов (собственниками (землепользователями)

земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D2983300C4B96E7F05B35F94E06EFB2F12928F96B30DA726509AAED87F2F605037B5E9vDF) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года N 247-п, (далее - Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Полтавского городского поселения | 2018 - 2025 годы |
| 2 | Оформление [паспортов](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D2983300C4B96E7F05B35F94E06EFB2F12928F96B30DA726509AAED87F2F605034B1E9v1F) уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, утвержденным Распоряжением Полтавского городского поселения от 25.09.2017 г. №200 (далее - Паспорт) | Администрация Полтавского городского поселения | 2018 - 2025 годы |
| 3 | Актуализация [Паспортов](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D2983300C4B96E7F05B35F94E06EFB2F12928F96B30DA726509AAED87F2F605034B1E9v1F) в случае изменения данных, указанных в [Паспорте](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D2983300C4B96E7F05B35F94E06EFB2F12928F96B30DA726509AAED87F2F605034B1E9v1F) | Администрация Полтавского городского поселения | 2018 - 2025 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Полтавского городского поселения | 2018 - 2025 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Полтавского городского поселения | до 31 января 2019 года и до 31 января 2025 года соответственно |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками, землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Полтавского городского поселения | октябрь - декабрь 2025 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в администрацию Полтавского городского поселения | Администрация Полтавского городского поселения | до 31 января 2025 года |

Приложение N 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов

и общественных территорий Полтавского городского поселения

**1. Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Полтавского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории многоквартирного дома, общественной территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории многоквартирного дома, общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Полтавского городского поселения осуществляется в соответствии требованиями Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D28E306C9BB36E7552BF5A96EA3CA67214C5D0ECv6F) Российской Федерации, Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Полтавского городского поселения", а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187D28E306C9BB36E765AB85992EA3CA67214C5D0ECv6F) Российской Федерации.

2.2 Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Полтавского городского поселения общественных территорий Полтавского городского поселения осуществляется администрацией Полтавского городского поселения с участием заинтересованных лиц

**3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов**

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома администрация Полтавского городского поселения уведомляет лицо, которое вправе действовать в интересах всех заинтересованных лиц (далее - уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта, в течении 1 рабочего дня со дня готовности дизайн- проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами, с собственниками инженерных сетей, в срок, не превышающий 3 рабочих дней. Согласованный дизайн-проект утверждается протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается Администрацией в течении 2 рабочих дней со дня согласования в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.4. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории Полтавского городского поселения осуществляется Межведомственной комиссии по обеспечению на территории Полтавского городского поселения реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденной постановлением администрации Полтавского городского поселения от 07.02.2019 г. № 13.

3.5. Дизайн-проект благоустройства общественной территории Полтавского городского поселения утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Полтавского городского поселения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Физическое состояние дворовой территории | | | |
| Необходим ремонт дворовых проездов | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий | Необходима установка скамеек | Необходима установка урн |
|  | -, ул. Гуртьева д. 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Гуртьева д.19 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Гуртьева д.21, д.23 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | -, ул. Гуртьева д.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Гуртьева д.27, д.29 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | -, ул. Победы д.1, д.3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | -, ул. Победы д.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Победы д.9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | -, ул. Победы д.14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Победы д.16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Кирова д. 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Щорса д. 32 | 1 | - | - | - |
|  | -, ул. Щорса д. 41, 43 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | -, ул. Щорса д. 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Комсомольская д. 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Комсомольская д. 13, 15 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | -, ул. Комсомольская д. 26 | 1 | - | 1 | 1 |
|  | -, ул. Комсомольская д.28 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | -, ул. Комсомольская д.30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -, ул. Комсомольская д.32 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | -, ул. Комсомольская д.34 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | -, ул. Комсомольская д.36 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | -, ул. Чапаева д.19 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Приложение N 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в период с 2018 по 2025 годы

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Исполнение |
| 2018 год | | |
| 1 | Ул. Победы,9 | выполнено |
| 2 | Ул. Победы,4 | выполнено |
| 3 | Ул. Чапаева,19 | выполнено |
| 4 | Ул. Комсомольская,3 | выполнено |
| 2023 год | | |
| 5 | Ул. Гуртьева, 17 | выполнено |
| 6 | Ул. Гуртьева, 19 | выполнено |
| 7 | Ул. Гуртьева, 23 | выполнено |
| 8 | Ул. Гуртьева, 29 | выполнено |
| 9 | Ул. Щорса, 32 | выполнено |
| 2024 год | | |
| 10 | Ул. Щорса, 41,43 |  |
| 11 | Ул. Щорса, 45 |  |
| 12 | Ул. Комсомольская, 13,15 |  |
| 13 | Ул. Комсомольская, 26 |  |
| 14 | Ул. Комсомольская, 28 |  |
| 15 | Ул. Комсомольская, 36 |  |
| 2025 год | | |
| 16 | Ул. Гуртьева, 21, 25,27 |  |
| 17 | Ул. Победы,1,3 |  |
| 18 | Ул. Победы, 14 |  |
| 19 | Ул. Победы, 16 |  |
| 20 | Ул. Кирова, 21 |  |
| 21 | Ул. Комсомольская, 30 |  |
| 22 | Ул. Комсомольская, 34 |  |
| 23 | Ул. Комсомольская, 32 |  |

Приложение N 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области.

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного

перечней работ по ремонту дворовых территорий,

благоустройству дворовых территорий, и участия граждан

в выполнении указанных работ

Настоящий Порядок разработай в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидии из федеральною бюджет а бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169 (далее - Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями но подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114, и регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Полтавского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 процентов, не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовых территорий по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

При выполнении работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном домею.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации Полтавского городского поселения.

Администрация Полтавского городского поселения заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация Полтавского городского поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Полтавского городского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Полтавского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Полтавского городского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Полтавского городского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Полтавского городского поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Полтавского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация Полтавского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение N 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области.

НОРМАТИВЫ СТОИМОСТИ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ,

включенных в минимальный и дополнительный перечни видов

работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству

дворовых территорий, и визуализированные образцы

элементов благоустройства

1. Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых

территорий, благоустройству дворовых территорий

таблица 1

Ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид работ | Эскиз | Стоимость, руб./1000 кв.м | Описание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | base_23724_122443_47 | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней, марки БР 100.30.15 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.  Выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда на глубину 2 см.  По существующему покрытию выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь проезда выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, марки В1, толщиной 5 см.  Уплотнение уложенной асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса |
| 2 | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона | base_23724_122443_48 | 768 870,00 | Выполняется установка бортовых камней марки БР 100.20.8 на бетонное основание марки В15, толщиной 10 см.  По существующему покрытию тротуара выполняется розлив битума БНД 90/60.  На всю площадь тротуара выполняется укладка асфальтобетонной смеси мелкозернистой, типа Г, марки III, толщиной 4 см.  Уплотнение уложенной асфальтобетонной смеси производится вибрационным катком малого класса |

Таблица 2

Обеспечение освещения дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Светильник светодиодный типа "Кобра" (вариант 1) | base_23724_122443_49 | 19 310,00 | 14 854,00 | 4 456,00 |

Таблица 3

Установка скамеек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Скамья деревянная  (вариант 1) | base_23724_122443_52 | 6 115,00 | 4 985,00 | 1 130,00 |

Таблица 4

Установка урн для мусора

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид элемента благоустройства | Эскиз элемента благоустройства | Стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
| объект | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Урна железобетонная с металлическим вкладышем (вариант 1) | base_23724_122443_55 | 3 433,00 | 3050,00 | 383,00 |

Приложение N 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих

благоустройству в период с 2018 по 2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Победы (от перекрестка ул. Комсомольская до перекрестка ул. Калинина) | Комплексное благоустройство |
| 2 | Автомобильная дорога ул.Гуртьева | Комплексное благоустройство |
| 3 | Благоустройство территории сквера у РДК «Русь» в р.п. Полтавка Омской области | Комплексное благоустройство |
| 4 | Парк Славы в рабочем поселке Полтавка | Комплексное благоустройство |
| 5 | Благоустройство тротуара от здания Центра по делам молодежи, физической культуры и спорта до ул. Победы в рабочем поселке Полтавка | Комплексное благоустройство |
| 6 | "Площадь у центральной районной больницы" по ул. Ленина в р.п. Полтавка | Комплексное благоустройство |
| 7 | Парк Славы в рабочем поселке Полтавка (2 очередь) | Комплексное благоустройство |
| 8 | Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области | Комплексное благоустройство |
| 9 | Парк Славы в рабочем поселке Полтавка (3 очередь) | Комплексное благоустройство |
| 10 | Мемориальный комплекс «Сооружение – памятник воинам – землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-45 г.г.», расположенный по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Ленина | Комплексное благоустройство |
| 11 | Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области (2 очередь) | Комплексное благоустройство |
| 112 | Благоустройство территории, прилегающей к оз. Караката в р.п. Полтавка Полтавского района Омскойобласти | Комплексное благоустройство |

Приложение N 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского

муниципального района Омской области»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в период с 2018 по 2026 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 2018 год | | |
| 1 | Автомобильная дорога ул.Победы (от перекрестка ул. Комсомольская до перекрестка ул. Калинина) | Комплексное благоустройство |
| 2 | Автомобильная дорога ул.Гуртьева | Комплексное благоустройство |
| 2019 год | | |
| 1 | Благоустройство территории сквера у РДК «Русь» в р.п. Полтавка Омской области | Комплексное благоустройство |
| 2021 год | | |
| 1 | Парк Славы в рабочем поселке Полтавка | Комплексное благоустройство |
|  | Благоустройство тротуара от здания Центра по делам молодежи, физической культуры и спорта до ул.Победы в рабочем поселке Полтавка | Комплексное благоустройство |

2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | "Площадь у центральной районной больницы" по ул. Ленина в р.п. Полтавка | Комплексное благоустройство |

2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк Славы в рабочем поселке Полтавка (2 очередь) | Комплексное благоустройство |
| 2024 год | | |
|  | Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области | Комплексное благоустройство |
|  | Парк Славы в рабочем поселке Полтавка (3 очередь) | Комплексное благоустройство |
| 2025 год | | |
|  | Мемориальный комплекс «Сооружение – памятник воинам – землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-45 г.г.», расположенный по адресу: Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Ленина | Комплексное благоустройство |
|  | Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области (2 очередь) | Комплексное благоустройство |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к оз. Караката в р.п. Полтавка Полтавского района Омскойобласти | Комплексное благоустройство |