Муниципальное образование Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области

СОВЕТ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2012 года                                                                                        № 15

Об утверждении комплексного Плана ремонта и реконструкции, дорог с грунтовым покрытием на территории Полтавского городского поселения на период 2012-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, Совет городского поселения,    решил:

1.Утвердить прилагаемый комплексный План ремонта и реконструкции, дорог с грунтовым покрытием на территории Полтавского городского поселения на период 2012-2015 годы.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава Полтавского

городского поселения                                                                  А.А.Мельник

## УТВЕРЖДЕН

Решением Совета городского поселения

от 18.04.2012 года № 15

## КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ремонта и реконструкции дорог с грунтовым покрытием

на территории Полтавского городского поселения на период 2012-2015 годы.

| №. п.п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Объем и источник финансирования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия (грейдирование, отсыпка шлаком) |  |  |  |
| 1 | ул.Чкалова | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 2 | ул.Пушкина | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 3 | ул.Жицкого | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 4 | Переулок Вишнячки | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 5 | ул.Кирова | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 6 | ул.Чистовская | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 7 | ул.20-го Партсъезда | 2012 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
|  |  |  | 500.000 руб |  |
| 1 | ул. Вишнячки | 2013 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 2 | ул.Съездовская | 2013 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 3 | ул.Зинченко | 2013 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 4 | ул.Комарова | 2013 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 5 | ул.Гагарина | 2013 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 6 | ул.Серова | 2013 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
|  |  |  | 450.000 руб |  |
| №. п.п. | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Объем и источник финансирования | Отметка о выполнении |
| 1 | ул. Труда | 2014 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 2 | ул. Мира | 2014 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 3 | ул.Чередовая | 2014 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 4 | ул.Рабочая | 2014 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 5 | ул.Озерная | 2014 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
|  |  |  | 400.000руб |  |
| 1 | ул.1-яОмская | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 2 | ул.2-я Омская | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 3 | ул.Северная | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 4 | ул.Луговая | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 5 | ул.С.Лазо | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 6 | ул.Поселковая | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 7 | ул.Горького | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 8 | ул.Тельмана | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 9 | ул.2-я Молодежная | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 10 | ул.Лесная | 2015 | Бюджет Полтавского городского поселения |  |
| 11 | ул.1-я Молодежная (грейдирование) | Ежегодно по необходимости |  |  |
|  |  |  | 500.000руб |  |
|  | Строительство и ремонт тротуаров |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская | 2013 | 300000 |  |
| 2 | ул.Ленина | 2014 | 500000 |  |
| 3 | ул.Победы | 2015 | 500000 |  |
|  | Оборудование и ремонт водосточных труб и водостоков производить ежегодно |  | 350000 |  |