ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области за 2020 год.

Рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходования средств дорожного фонда | Утвержденный  объем  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета,  рублей | Исполнено за  2020 год,  рублей | % исполнения | Примечание  (указываются физические  показатели, причины не исполнения, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:*** | ***28 829 890,50*** | ***28 829 890,50*** | ***100*** |  |
| - ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул. 40 лет Победы, ул. Октябрьская (от ул. 40 лет Победы до ул. Ленина), ул. Ленина (от дома № 21 до дома № 3), ул. Кирова (от ул. Комсомольская до ул. Калинина), ул. Гуртьева (от ул. Победы до дома № 13)) | 28 099 286,91 | 28 099 286,91 | 100 |  |
| - ямочный ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка | 481 769,42 | 481 769,42 | 100 | . |
| - обустройство заездных карманов по ул. Ленина 9; ул. Кирова 23 | 248 834,17 | 248 834,17 | 100 |  |
| ***Приобретение и установка дорожных знаков, в том числе:*** | **148 063,36** | **148 063,36** | ***100*** |  |
| - изготовлен проект организации дорожного движения для улично-дорожной сети | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |  |
| -приобретение дорожных знаков | 118 063,36 | 118 063,36 | 100 |  |
| ***Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, в том числе:*** | ***1 216 860,77*** | ***1 216 860,77*** | ***100*** |  |
| - грейдирование дорог на улицах в р.п.Полтавка | 215 006,13 | 215 006,13 | 100 |  |
| -очистка дорог от снега по ул. р.п.Полтавка | 422 183,57 | 422 183,57 | 100 |  |
| - выполнение услуг по проверке и корректировке сметной документации по ремонту автомобильных дорог на ул.в р.п.Полтавка | 20 080,00 | 20 080,00 | 100 |  |
| - обустройство двух искусствен дорожных неровностей дорог по ул.Кирова | 18 904,20 | 18 904,20 | 100 |  |
| - на приобретение светоотражающей краски для разметки пешеходных переходов | 74 150,00 | 74 150,00 | 100 |  |
| - приобретение строительных материалов (отсева щебеночной массы) для ямочного ремонта автодорог | 261 000,00 | 261 000,00 | 100 |  |
| - за оказание транспортных услуг по доставке шлака и отсева щебеночной массы | 50 400,00 | 50 400,00 | 100 |  |
| - оплачена задолженность перед ООО «Коммунальник» , образовавшаяся в 2016 году в результате подтопления (по решению Арбитражного суда) | 155 136,87 | 155 136,87 | 100 |  |
| ***Строительство дорог, изготовление ПСД, в том числе:*** | ***28 433 526,56*** | ***26 518 055,78*** | ***93,3*** |  |
| - проведена госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий реконструкции а/дороги к ООО «Ястро» | 480 996,00 | 480 996,00 | 100 |  |
| -на строительство автомобильных дорог квартала малоэтажной застройки юго-восточной части в р.п. Полтавка Омской области (ул. Дачная (1 этап, строительство по оси 1), ул. Сибирская (3 этап, строительство по оси 3), Объезд № 2 (4 этап, строительство по оси 4). Введено в эксплуатацию 0,959 км. автомобильных дорог | 27 405 020,66 | 25 560 245,20 | 93,3 | Минстроем доведено ЛБО больше потребности |
| - на осуществление строительного контроля за выполнением работ по строительству а/д | 547 509,90 | 476 814,58 | 87,1 | Минстроем доведено ЛБО больше потребности |
| **Всего средств:** | ***58 628 341,19*** | ***56 712 870,41*** | **96,7** |  |