**Муниципальное образование Полтавского городского поселения**

**Полтавского муниципального района Омской области**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

от 15 ноября 2021 года № 77

Об утверждении Плана организации и реконструкции уличного освещения на внутрипоселковых автодорогах Полтавского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, Совет депутатов Полтавского городского поселения **решил:**

1. Утвердить План устройства и реконструкции уличного освещения на внутрипоселковых автодорогах Полтавского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать).

Глава Полтавского

городского поселения М.И.Руденко

Председатель Совета депутатов

Полтавского городского поселения Ю.В. Лыбина

Приложение

к решению Совета депутатов

Полтавского городского поселения

от 15.11.2021 № 77

**ПЛАН**

организации и реконструкции уличного освещения на внутрипоселковых автодорогах Полтавского городского поселения на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятие | срок выполнения | ответственные | Отметка  о  выполнении |
| 2022 год | | | |
| Устройство освещения по ул. Богутова (дома №№ 1-15) | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Устройство освещения по ул. 1 Мая (от ул. Пушкина до ул.40 лет Победы) | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Устройство освещения по ул. Руденка  (дома №№ 1-15) | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Устройство освещения по ул. Желтоногова (дома №№ 2-18) | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Реконструкция освещения по ул. Черноморская | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Реконструкция освещения по ул. Полтавская | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Реконструкция освещения по ул. Весенняя | до 01.12.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Замена светильников  на энергосберегающие | до 01.11.2022 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Текущий ремонт существующего освещения | в течение года | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| 2023 год | | | |
| Устройство освещения  по ул. Блинова | до 01.12.2023 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Реконструкция освещения  по ул. Вишнячки | до 01.12.2023 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Замена светильников  на энергосберегающие | до 01.12.2023 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков | . |
| Текущий ремонт существующего освещения | в течение года | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| 2024 год | | | |
| Устройство освещения по ул. Чередовая (дома №№ 3-9) | до 01.12.2024 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Устройство освещения по ул. Зинченко, по ул. Южная (от ул. Пушкина до ул. 40 лет Победы), по ул. 40 лет Победы (от ул. Зинченко до ул. Южная) | до 01.12.2024 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Замена светильников  на энергосберегающие | до 01.12.2024 | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |
| Текущий ремонт существующего освещения | в течение года | М.И. Руденко  С.С. Зимаков |  |