АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2016 года.                                                                            №59

Об утверждении муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения на 2016-2025 годы»

Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения на 2016-2025 годы».

2.Структуру муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения на 2016-2025 годы» изложить согласно приложению №1.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

И.о главы Полтавского городского поселения                               С.Н.Халецкая

ПАСПОРТ

муниципальной программы Полтавского городского поселения

Полтавского  муниципального района Омской области «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения

на 2016 - 2025 годы»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Комплексное развитие Полтавского городского поселения на 2016-2025 годы» |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | -безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского поселения -создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения -условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения -мероприятия по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы – 2016-2025гг Этапы реализации: -Первый этап – 2016-2019гг. -Второй этап – 2020-2025гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет 40654,0 тыс.руб. в том числе: 2016 год – 11014,0 тыс. руб., 2017 год – 3570,0 тыс. руб., 2018 год – 3570,0 тыс. руб., 2019 год –3750,0 тыс. руб., 2020-2025 годы –18750,0 тыс. руб. |

1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

1.1 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Полтавского городского поселения.

Транспортная инфраструктура Полтавского городского поселения является составляющей инфраструктуры Полтавского муниципального района, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие транспортной системы Полтавского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры городского поселения являются сеть улиц и дорог.

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории городского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.2Характеристика сети дорог Полтавского городского поселения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются составной частью транспортной инфраструктуры городского поселения. Они связывают территорию городского поселения с соседними территориями. По ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста городского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

По территории городского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения круглогодичного действия: Омск-Полтавка, Исилькуль-Полтавка – IV категории, Полтавка-Щербакуль – III технической категории, которые связывают городское поселение с областным центром - г. Омском, а также другими районами области.

Общая протяженность улично-дорожной сети р.п. Полтавка составляет 52,76 км, включая 2,72 км грунтовых дорог и 50,04 км дорог с твердым покрытием. Ширина существующих дорог в границах красных линий варьируется от 15 до 30 м. Обеспеченность улично-дорожной сети твердым покрытием составляет 80,0 %.

Улично-дорожная сеть городского поселения классифицирована следующим образом:

1. Магистральные дороги: -скоростного движения; -регулируемого движения;

2. Магистральные улицы: -общегородского значения (непрерывного и регулируемого движения); -районного значения (транспортно-пешеходные, пешеходно-транспортные);

3. Улицы и дороги местного значения: -улицы и дороги в жилой застройке; -улицы и дороги в производственной зоне; -парковые дороги;

4. Проезды: -основные; -второстепенные.

1.3 Анализ парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Полтавском городском поселении, обеспеченность парковками.

В настоящее время на территории Полтавского городского поселения зарегистрировано 7570 единица легкового транспорта, из них 4135 единиц служебного транспорта и 3435 единицы личного – (268 единиц грузового транспорта, 21 единиц автобусов, 3146 единиц индивидуальных легковых автомобилей).

Обеспеченность поселения индивидуальным легковым транспортом составляет 424 единицы транспорта на 1000 жителей. На расчетный срок обеспеченность городского поселения индивидуальным легковым транспортом заложена в количестве 400 единиц на 1000 жителей, следовательно, общее количество индивидуальных легковых средств составит 3443 единицы. На перспективу – очевидно, увеличение единиц личного транспорта.

В настоящее время на территории р.п. Полтавка объекты для хранения и обслуживания транспортных средств представлены: гаражами; станциями технического обслуживания (4 станции по 1 посту); автозаправочной станцией (3 АЗС, 13 топливно-раздаточных колонок); газовой автозаправочной станцией (3 топливно-раздаточных колонки).

Для обслуживания транспортных средств городского поселения необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры.

Хранение транспортных средств населения предлагается осуществлять на приусадебных участках жилых домов.

Автозаправочные станции следует размещать исходя из норматива одна топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В поселении размещается три автозаправочные станции, количество топливно-раздаточных колонок – 13. Таким образом, обеспеченность поселения автозаправочными станциями на расчетный срок соответствует нормативному уровню.

1.4.Характеристика работы транспортных средств общего пользования.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В р.п. Полтавка нет внутренних пассажирских маршрутов общественного транспорта (сообщение осуществляется только между населенными пунктами Полтавского городского поселения).

Автобусное сообщение осуществляется автобусными маршрутами ГУП «Омскоблавтотранс», которое обслуживает пригородные и междугородние маршруты. В настоящее время обеспечивается автобусное сообщение районного центра – рабочего поселка Полтавка со всеми населенными пунктами Полтавского района.

Автобусное сообщение с г. Омском осуществляется одним автобусным маршрутом. Расстояние между р.п. Полтавка и г. Омском – 143 км.

1.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы системная реализация мероприятий по повышения безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

1.5 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

1.6 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Полтавского городского поселения, а также средства из бюджетов других уровней бюджетной системы.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Полтавского городского поселения на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 40654,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2016 год – 11014,0 тыс.руб.,

2017 год – 3570,0 тыс.руб.,

2018 год – 3570,0 тыс.руб.,

2019 год – 3750,0 тыс.руб.,

2020-2025гг – 18750,0 тыс.руб.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Структура муниципальной программы представлена в Приложении №1.

2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов.

2.1Прогноз транспортного спроса Полтавского городского поселения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Полтавского городского поселения.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Полтавском городском поселении позволяет сделать вывод,  что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Полтавского городского поселения.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока.

Интенсивность грузового транспорта незначительна и на расчетный срок сильно не изменится.

3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и  их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского поселения необходимо учитывать  основные показатели социально-экономического развития. Таким образом, были разработаны 2 сценария на вариантной основе: базовый и умеренно-оптимистический.

Вариант 1 (базовый) – предполагает сохранение тенденции развития транспортной инфраструктуры городского поселения, сложившейся за последнее время.

Вариант 2 (умеренно-оптимистический) -  предполагает не только сохранение тенденции развития транспортной инфраструктуры городского поселения, благоприятных условий природной окружающей среды, но и привлечение дополнительных финансовых средств для улучшения качества автомобильных дорог.

4.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются администрацией Полтавского городского поселения.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Полтавского городского поселения.

4.1 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

4.2 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении.

Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию  автомобильных дорог, своевременной очистке от снега и наледи, грейдирование, профилирование, шлакование и др.

4.3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4.4 Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и содержанию  тротуаров.

Реализация мероприятия позволит создать более комфортное проживание населения Полтавского городского поселения, будет способствовать развитию велосипедных прогулок.

4.5 Мероприятия по приобретению и установке дорожных знаков.

Реализация мероприятия позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и будет поддерживать транспортное сообщение на должном уровне.

5.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Полтавского городского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным  бюджетом Полтавского городского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы на расчетный срок составляет 40654,0 тыс.руб.

6.Оценка эффективности мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Целевыми индикаторами данных мероприятий являются:

-протяженность отремонтированной дороги;

-объем исполнения расходных обязательств;

-количество приобретенных дорожных знаков.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

-эффективность реализации программы;

-эффективность реализации мероприятий программы;

-степень достижения значения целевого индикатора;

-уровень финансового обеспечения мероприятий.

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Ig / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Ig – эффективность реализации i-го мероприятия муниципальной программы;

n – количество i-ых мероприятий.

2. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

3. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

4. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е  > 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Полтавского городского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского поселения, которые предусмотрены муниципальной программой социально-экономического развития городского поселения, стратегией социально-экономического развития городского поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения являются:

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

-создание условий для эффективной конкурентоспособных транспортной системы,

Развитие транспорта на территории городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Полтавского городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры полтавского городского  поселения, повышение уровня безопасности движения доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

| Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Постановлению администрации Полтавского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 18 июля 2016 года №59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения на 2016-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Срок реализации |  |  |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с (год) |  | по (год) |  |  | Источник | Объем (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 | 2020-2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  |
| Цель муниципальной програмы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры полтавского городского поселения |  | 2016 |  | 2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы -безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского поселения -создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения -условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения -мероприятия по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2016 |  | 2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Мероприятие1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016 |  | 2025 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 16143865,90 | 6953865,90 | 1370000,00 |  | 1370000,00 | 1450000,00 |  | 5000000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | м |  | 2230 | 930 |  | 150 |  | 150 |  |  | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 10094815,04 | 904815,04 | 1370000,00 |  | 1370000,00 | 1450000,00 |  | 5000000,00 |  |  |  |  |  |  | м |  | 1430 | 130 |  | 150 |  | 150 |  |  | 200 | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 6049050,86 | 6049050,86 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | м |  | 800 | 800 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие2 Содержание автомобильных дорог в полтавском городском поселении | 2016 |  | 2025 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 11807944,96 | 1857944,96 | 1800000,00 |  | 1800000,00 | 1900000,00 |  | 4450000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 11807944,96 | 1857944,96 | 1800000,00 |  | 1800000,00 | 1900000,00 |  | 4450000,00 |  |  |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016 |  | 2025 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8000000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | м |  | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 8000000,00 |  |  |  |  |  |  | м |  | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие4 Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и содержание тротуаров | 2016 |  | 2025 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 4000000,00 | 2100000,00 | 300000,00 |  | 300000,00 | 300000,00 |  | 1000000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | м |  | 2718 | 1418 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3000000,00 | 1100000,00 | 300000,00 |  | 300000,00 | 300000,00 |  | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  | м |  | 2018 | 718 |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | м |  | 700 | 700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие5 Приобретение и установка дорожных знаков | 2016 |  | 2025 |  | Администрация Полтавского городского поселения | Всего, из них расходы за счет: | 702275,04 | 102275,04 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |  | 300000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | шт |  | 266 | 56 |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 702275,04 | 102275,04 | 100000,00 |  | 100000,00 | 100000,00 |  | 300000,00 |  |  |  |  |  |  | шт |  | 266 | 56 |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | шт |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 40654085,90 | 11014085,90 | 3570000,00 |  | 3570000,00 | 3750000,00 |  | 18750000,00 |  | 0,00 |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 33605035,04 | 3965035,04 | 3570000,00 |  | 3570000,00 | 3750000,00 |  | 18750000,00 |  | 0,00 |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Поступлений целевого характера из областного бюджета | 7049050,86 | 7049050,86 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |