*Приложение №4*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения №30от27апреля 2018г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

*программ Полтавского городского поселения за 2017 год»*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения

на 2014-2022 годы»

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Организация общественных работ взрослого населения | 408,9/408,9 | 1 |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 97,8/97,8 | 1 |
| 3 | Повышение эффективности деятельности администрации Полтавского городского поселения на 2016-2022 годы | 9867,3/9867,3 | 1 |
| 4 | Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот | 94,5//94,5 | 1 |
| 5 | Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости | 92,5/92,5 | 1 |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков | 19,1/19,1 | 1 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | 1336,8/1336,8 | 1 |
| 8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 7093,3/7093,3 | 1 |
| 9 | Организация уличного освещения | 1413,1/1413,1 | 1 |
| 10 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения | 43,3/43,3 | 1 |
| 11 | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений | 14,0/14,0 | 1 |
| 12 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории городского поселения | 1175,1/1175,1 | 1 |
| 13 | Приобретение и установка резервного источника электроснабжения для газовой котельной | 524,2/524,2 | 1 |
| 14 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 36,8/36,8 | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2714,9/2714,9 | 1 |
| 16 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Приобретение скамеек , урн) | 4,7/4,7 | 1 |
| 17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского поселения | 1359,8/1359,8 | 1 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 445,9/445,9 | 1 |
| 19 | Приобретение и установка дорожных знаков | 158,5/158,5 | 1 |
| 20 | Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | 301,3/301,3 | 1 |
| 21 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых дорог | 490,0/490,0 | 1 |
| 22 | Ремонт тротуаров в р.п. Полтавка | 514,9/514,9 | 1 |
| 23 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул. Комсомольская | 1300,0/1300,0 | 1 |
| 24 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул. 1 Восточная, ул. Победы, ул. Гуртьева, ул. Олимпийская) | 5192,7/5192,7 | 1 |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул.Черниговская | 387,4/387,4 | 1 |
| 26 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул. Калинина (от д.№18 до д. №26; от д.№26 до д.№ 34) | 1595,9/1595,9 | 1 |
| 27 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул.Кооперативная (от д.№2 г до д. №4; ) | 1357,0/1357,0 | 1 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Степень освоения средств направленных на реализацию общественных работ взрослого населения | 100/100 | 1 |
| 2 | Степень освоения средств направленных на реализацию общественных работ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 100/100 | 1 |
| 3 | Объем исполнения расходных обязательств | 100/100 | 1 |
| 4 | Количество проведенных оценок имущества | 27/27 | 1 |
| 5 | Количество объектов на которые оформлена кадастровая документация | 10/10 | 1 |
| 6 | Обеспеченность поселения дорожными знаками | 100/100 | 1 |
| 7 | Доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям | 60/60 | 1 |
| 8 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | 4/4 | 1 |
| 9 | Удельный вес освещенности территории поселения | 90/90 | 1 |
| 10 | Количество высаженных саженцев и рассады цветов | 3000/3000 | 1 |
| 11 | Санитарная обработка территории кладбища от клещей | 100/100 | 1 |
| 12 | Удельный вес благоустройства территории поселения | 100/100 | 1 |
| 13 | Количество приобретенных и установленных источников электроснабжения для газовых котельных | 100/100 | 1 |
| 14 | Количество человек получивших субсидии за молоко | 3/3 | 1 |
| 15 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартир домов, проездов к дворовым тер. многоквартир. домов | 2000/2304 | 1,15 |
| 16 | Доля дворовых территорий оснащенных урнами лавочками, фонарями | 20/20 | 1 |
| 17 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского поселения | 1500/1742 | 1,16 |
| 18 | Протяженность отремонтированных дорог | 45/45,3 | 1,01 |
| 19 | Обеспеченность поселения дорожными знаками | 100/100 | 1 |
| 20 | Доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям | 60/60 | 1 |
| 21 | Степень выполненных работ по подготовке ПСД | 100/100 | 1 |
| 22 | Площадь отремонтированных тротуаров | 700/715,3 | 1,02 |
| 23 | Площадь отремонтированных дорог (ул. Комсомольская) | 558/558 | 1 |
| 24 | Площадь отремонтированных дорог (ул. 1 Восточная, ул. Победы, ул. Гуртьева, ул. Олимпийская) | 6942,4/6942,4 | 1 |
| 25 | Площадь отремонтированных дорог ( ул.Черниговская ) | 368/368 | 1 |
| 26 | Площадь отремонтированных дорог ул. Калинина (от д.№18 до д. №26; от д.№26 до д.№ 34) | 1356/1356 | 1 |
| 27 | Площадь отремонтированных дорог ул.Кооперативная (от д.№2 г до д. №4; ) | 357/357 | 1 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Организация общественных работ взрослого населения | 1/1 | 1 |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 1/1 | 1 |
| 3 | Повышение эффективности деятельности администрации Полтавского городского поселения на 2016-2022 годы | 1/1 | 1 |
| 4 | Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот | 1/1 | 1 |
| 5 | Оформление кадастровой документации на объекты недвижимости | 1/1 | 1 |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков | 1/1 | 1 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | 1/1 | 1 |
| 8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1/1 | 1 |
| 9 | Организация уличного освещения | 1/1 | 1 |
| 10 | Мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения | 1/1 | 1 |
| 11 | Мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений | 1/1 | 1 |
| 12 | Мероприятия по благоустройству и содержанию территории городского поселения | 1/1 | 1 |
| 13 | Приобретение и установка резервного источника электроснабжения для газовой котельной | 1/1 | 1 |
| 14 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 1/1 | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1,15/1 | 1,15 |
| 16 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Приобретение скамеек , урн) | 1/1 | 1 |
| 17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского поселения | 1,16/1 | 1,16 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,01/1 | 1,01 |
| 19 | Приобретение и установка дорожных знаков | 1/1 | 1 |
| 20 | Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | 1/1 | 1 |
| 21 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых дорог | 1/1 | 1 |
| 22 | Ремонт тротуаров в р.п. Полтавка | 1,02/1 | 1,02 |
| 23 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул. Комсомольская | 1/1 | 1 |
| 24 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул. 1 Восточная, ул. Победы, ул. Гуртьева, ул. Олимпийская) | 1/1 | 1 |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул.Черниговская | 1/1 | 1 |
| 26 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул. Калинина (от д.№18 до д. №26; от д.№26 до д.№ 34) | 1/1 | 1 |
| 27 | Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка ул.Кооперативная (от д.№2 г до д. №4; ) | 1/1 | 1 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Организация общественных работ в Полтавском городском поселении | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 2 | Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Полтавского городского поселения на 2016-2022 годы» | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 3 | Оформление документации на объекты недвижимости в Полтавском городском поселении | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 4 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 5 | Мероприятия по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 6 | Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения | (1+1+1+1+1)/5\*100% | 1 |
| 7 | Поддержка ЛПХ в Полтавском городском поселении | 1/1 | 1 |
| 8 | Мероприятия по формированию современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий, включая подъезды к многоквартирным домам | (1,15+1)/2\*100% | 1,08 |
| 9 | Мероприятие по формированию современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования городского поселения | 1/1\*100% | 1 |
| 10 | Мероприятие по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения. | (1,01+1+1+1+1,02 +1+1+1+1+1)/10\*100% | 1 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Содействие занятости населения Полтавского городского поселения на 2014-2022 годы | 1/1\*100% | 1 |
| 2 | Управление муниципальными учреждениями , формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (2014-2022 годы) | (1+1)/2\*100% | 1 |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальные услуги гражданам Полтавского городского поселения на 2014-2022 годы | (1+1+1)/3\*100% | 1 |
| 4 | Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого предпринимательства в Полтавском городском поселении на 2014-2022 годы | 1/1\*100% | 1 |
| 5 | Формирование комфортной городской среды | (1,08+1)/2\*100% | 1,04 |
| 6 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения | 1/1\*100% | 1 |

6. Расчет эффективности реализации программы

(1+1+1+1+1,04+1)/6\*100%= 100,7 %

Эффективность реализации муниципальной программы за 2017 год составила 100,7 % (>100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

Глава Полтавского городского поселения М.И.Руденко