| Российская Федерация Омская область Полтавский муниципальный район Администрация муниципального образования Полтавского городского поселения ул.Ленина, 9, р.п.Полтавка, Полтавский р-н, Омской обл. 646740 тел. 8(38163) 21-630 тел./факс 8(38163) 21-967 ОГРН 1055557007736 ИНН/КПП 5530004610/553001001 Исх.№ 1059 от 31.10.2016 года Исх № КОЛ -6809\1от 08.07.2016 | Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В.И.Назарову |
| --- | --- |

Уважаемый Виктор Иванович!

- По обращению об организации  независимой проверки качества построенного жилья, о газификации домов на юго - восточной части р.п.Полтавка, о выделении средств на подготовку ПСД на строительство внутрипоселковых дорог могу сообщить следующее:

- распределительный газопровод к 46 квартирам жилого  комплекса малоэтажной застройки в юго - восточной части р.п.Полтавка введен в эксплуатацию. Ведутся работы по подключению квартир к газопровододу.

- Качество построенного жилья специалистами жилищной инспекции контролировалось при сдаче. В августе - сентябре  2016г. проведена проверка аудиторами КСП Омской области по вопросу законности и эффективности использования субсидий на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В результате контрольного мероприятия установлен ряд нарушений, в  том числе, и качества жилья. В настоящее время подрядчиком ведутся работы по устранению недостатков.

- Также сообщаю, что средства на изготовление проектно - сметной документации на строительство внутрипоселковых дорог предусмотрены в бюджете на 2017 год.

- Глава Полтавского   городского поселения                                      М.И.Руденко