ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области за 2018 год.

Рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления расходования средств дорожного фонда | Утвержденный  объем  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета,  рублей | Исполнено за  2018 год,  рублей | % исполнения | Примечание  (указываются физические  показатели, причины не исполнения, др.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:*** | ***16 258 899,50*** | ***16 228 023,18*** | ***99,8*** |  |
| - ремонт автомобильной дороги в р.п. Полтавка по ул. Ленина (от пересечения с ул. Южная до дома № 21) | 4 866 399,78 | 4 866 399,78 | 100 | . |
| - ремонт автомобильной дороги по ул. ул. Победы (от дома № 47 до дома № 89 ) | 3 562 683,72 | 3 562 681,27 | 99,99 | Минстроем доведено ЛБО больше потребности |
| - выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Мая (от пересечения ул. Ленина до дома №9) | 1 741 893,06 | 1 741 893,06 | 100 |  |
| - ямочный ремонт по улицам Комсомольская, Кирова , Калинина, Щорса, 40 лет Победы | 629 160,08 | 598 647,79 | 95,2 | Запланировано работ больше чем выполнено. |
| -выполнение работ по ремонту подъезда к территории БОУ "Полтавский лицей" | 194 822,48 | 194 822,48 | 100 |  |
| - на реализацию подпрограммы « Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, включая подъезды к многоквартирным домам по ул. Победы № 4 и № 9 Благоустроены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта по улице Победа (от перекрестка ул. Комсомольской до перекрестка ул. Калинина) и улице Гуртьева (от д.№35 до д. №55). | 5 263 940,38 | 5 263 578,80 | 99,99 | Минстроем доведено ЛБО больше потребности |
| ***Приобретение и установка дорожных знаков, в том числе:*** | ***151 854,00*** | ***151 854,00*** | ***100*** |  |
| -дислокация дорожных знаков | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |  |
| -приобретение дорожных знаков | 146 854,00 | 146 854,00 | 100 |  |
| ***Содержание автомобильных дорог в Полтавском городском поселении, в том числе:*** | ***2 046 766,13*** | ***2 046 766,13*** | ***100*** |  |
| - профилирование дорог на улицах в р.п.Полтавка | 477 000,00 | 477  000,00 | 100 |  |
| -очистка дорог от снега по ул. р.п.Полтавка | 897 500,32 | 897 500,32 | 100 |  |
| - обустройство заездных карманов по ул. Ленина возле д.с. «Солнышко» | 211 472,70 | 211 472,70 | 100 |  |
| - ремонт тротуаров по ул. Комсомольская (от автовокзала до ул.1 Омская, от районного суда к Зеленому рынку; по ул. Ленина (от ул. Юбилейная до ул. Долиной) | 259 057,34 | 259 057,34 | 100 |  |
| - выполнение услуг по проверке и корректировке сметной документации по ремонту автомобильных дорог на ул.в р.п.Полтавка | 51 260,00 | 51 260,00 | 100 |  |
| - обустройство искусственной дорожной неровности (лежачий полицейский) по ул. Ленина | 30 375,77 | 30 375,77 | 100 |  |
| -приобретение отсева щебеночной массы для проведения ремонта грунтовых дорог по улицам Труда и Черниговская в р.п.Полтавка | 120 100,00 | 120 100,00 | 100 |  |
| **Всего средств:** | ***18 457 519,63*** | ***18 426 643,31*** | **99,8** |  |