Администрация муниципального образования Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2013 года                                                                                №    78

Об утверждении Порядка формирования и реализации инвестиционной программы Полтавского городского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  постановляю:

Утвердить Порядок формирования и реализации  инвестиционной программы Полтавского городского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава  Полтавского

городского поселения                                                                          А.А.Мельник

Приложение

к постановлению администрации

Полтавского городского поселения

от  25.11. 2013 года N 78

ПОРЯДОК

формирования и реализации  инвестиционной программы

Полтавского городского поселения

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и реализации  инвестиционной программы Полтавского городского поселения (далее - инвестиционная программа) в целях осуществления за счет средств местного бюджета, в том числе за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее - объекты капитального строительства), предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка.

2. Инвестиционная программа на очередной финансовый год формируется в соответствии со сроками, устанавливаемыми ежегодно правовым актом Администрации Полтавского городского поселения об организации работы по составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год  и на плановый период, в части бюджетных инвестиций.

3. Инвестиционная программа состоит из программной и непрограммной частей.

В программную часть включаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций (далее - бюджетные ассигнования) в объекты капитального строительства, предусмотренные муниципальными программами Полтавского городского поселения, утвержденными Администрацией городского поселения.

В непрограммную часть включаются бюджетные ассигнования в объекты капитального строительства, не включенные в муниципальные программы, в соответствии с правовыми актами Администрации городского поселения о принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

2. Формирование  инвестиционной программы

4. Формирование  инвестиционной программы осуществляется Администрацией Полтавского городского поселения на основании правовых актов Администрации Полтавского городского поселения об утверждении муниципальных программ, а также правовых актов Администрации городского поселения о принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

5. В  инвестиционную программу включается следующая информация:

наименование главного распорядителя средств местного бюджета (далее - главный распорядитель);

наименования раздела, подраздела бюджетной классификации Российской Федерации;

наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией (при наличии проектной документации) или инвестиционным проектом (при отсутствии проектной документации);

коды главного распорядителя, раздела, подраздела бюджетной классификации Российской Федерации;

объем финансирования по каждому объекту капитального строительства.

6. Для формирования  инвестиционной программы главные распорядители на основании правовых актов Администрации городского поселения, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, по формам, установленным Администрацией городского поселения, представляют информацию, указанную в пункте 5 настоящего Порядка, а также:

копию заключения государственной экспертизы по проектной документации в случаях, предусмотренных законодательством;

копию муниципального контракта, заключенного в установленном порядке по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на весь период строительства (при наличии);

сведения о сметной стоимости строительства или реконструкции объекта капитального строительства или об остатках сметной стоимости переходящих объектов капитального строительства на начало очередного финансового года;

сведения об объемах незавершенного строительства по состоянию на начало очередного финансового года по переходящим объектам капитального строительства;

сведения об объемах кредиторской задолженности по состоянию на начало очередного финансового года по переходящим объектам капитального строительства.

7. Администрация городского поселения на основании информации, представленной главными распорядителями, формирует инвестиционную программу  на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Реализация  инвестиционной программы

8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам капитального строительства, включенным в  инвестиционную программу, производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

9. Финансирование расходов по объектам капитального строительства, включенным в  инвестиционную программу, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными главным распорядителям на очередной финансовый год.

  - Главные распорядители представляют ежегодно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, в Администрацию Полтавского городского поселения информацию о ходе выполнения работ (оказания услуг) на объектах капитального строительства, включенных в  инвестиционную программу.

11. Главные распорядители в соответствии с федеральным законодательством несут ответственность за нецелевое использование выделенных им бюджетных средств.