Администрация муниципального образования Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   18   апреля 2012 года                                                                           №  9

О порядке проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", постановляю:

1. Утвердить «Порядок  проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению.                       	                                                                                                      	2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главного специалиста-экономиста по финансовой работе Трифонову В.М.

Глава Полтавского

городского поселения                                                            А.А. Мельник

Приложение

к постановлению администрации

Полтавского городского поселения

от 18 апреля 2012 года № 9

ПОРЯДОК

проведения проверки достоверности сметной стоимости

инвестиционных проектов, финансирование которых планируется

осуществлять полностью или частично за счет средств

местного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - инвестиционный проект), на предмет достоверности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Полтавского городского поселения  (далее - объект капитального строительства).

Проверка сметной стоимости инвестиционного проекта на предмет достоверности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства (далее - проверка), проводится после утверждения в установленном порядке проектной документации на объект капитального строительства.

2. Проверка осуществляется управлением архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения Полтавского муниципального района (далее -  управление) на основании заявлений руководителей структурных подразделений администрации Полтавского городского поселения, являющихся разработчиками инвестиционного проекта (далее - заявитель).

3. В заявлении о проведении проверки указываются:

1) сведения о заявителе;

2) наименование объекта капитального строительства;

3) сведения о местонахождении объекта капитального строительства;

4) объем бюджетных средств, которые предполагается направить на строительство объекта капитального строительства;

5) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

4. К заявлению о проведении проверки прилагается копия проектной документации, копия инвестиционного проекта, а также могут прилагаться иные документы, подтверждающие содержащиеся в инвестиционном проекте сведения.

5. Управление вправе при необходимости потребовать от заявителя представить для ознакомления подлинные документы, представленные в копиях.

6. Управление отказывает в регистрации заявления о проведении проверки в следующих случаях:

1) если заявление подано неуполномоченным лицом;

2) если к заявлению не приложены (приложены не все) копии документов, указанных в заявлении;

3) если в документах указаны недостоверные сведения.

7. Управление осуществляет регистрацию заявления в течение 3 дней со дня его получения.

8. Управление на основании зарегистрированного заявления о проведении проверки принимает решение, определяющее:

1) срок проведения проверки, который не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления;

2) должностных лиц, на которые возложено проведение проверки, с указанием их фамилии, имени, отчества;

3) перечень количественных, стоимостных и ресурсных показателей, характеризующих объект капитального строительства, по которым будет проведена проверка.

Данное решение доводится Управлением до сведения заявителя в течение 3 дней со дня его принятия.

9. Управление в ходе проведения проверки определяет:

1) соответствие сметной стоимости объекта капитального строительства, определенной в проектной документации, нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;

2) соответствие объемов работ, учтенных в сметной документации, объемам работ, предусмотренным в проектной документации.

10. По итогам проведенной проверки составляется заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта (далее - заключение). В заключении указываются:

1) должностные лица, которые проводили проверку, с указанием их фамилии, имени, отчества;

2) сведения о документах, используемых при проведении проверки;

3) сведения о показателях и методиках, применявшихся при проведении проверки;

4) замечания по содержанию и (или) оформлению представленных документов (в случае, если такие замечания имеются);

5) вывод о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.

11. Заключение подписывается лицами, проводившими проверку, и утверждается главой Полтавского городского поселения, руководящим деятельностью Управления .

12. При получении отрицательного заключения заявитель вправе вновь обратиться в Управление с заявлением о проведении проверки после устранения всех замечаний, указанных в заключении.