АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31 октября 2018 года                                                                                № 78

О внесении изменений в Постановление администрации Полтавского городского поселения от 11.10.2017 года № 84 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения на 2014-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Полтавского городского поселения «Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения на 2014-2022 годы», утвержденную Постановлением администрации Полтавского городского поселения № 84 от 11 октября 2017 года, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава Полтавского городского поселения                                      М.И.Руденко

Приложение

к постановлению

Полтавского городского поселения

№  79   от   31. 10.2018 г

ПАСПОРТ

муниципальной программы Полтавского городского поселения

Полтавского  муниципального района Омской области                                                         « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения » |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Главная (стратегическая) цель – рост качества жизни населения за счет повышения уровня благоустройства поселка и модернизации социальной сферы, создание элементов конкурентоспособной инновационной экономики. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение хозяйственного климата и обеспечение роста объемов инвестиций, вкладываемых в экономику Полтавского городского поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Содействие занятости населения Полтавского городского поселения »; 2. «Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области»; 3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области»; 4. «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении »; - 5. «Формирование комфортной городской среды»; - 6. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения» - 7. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет 261 460,9 тыс.руб. в том числе: -2014 год – 40530,9 тыс. руб. -2015 год – 38300,8 тыс. руб. - 2016 год –33489,6 тыс. руб. -2017 год – 38 039,5 тыс. руб. - 2018 год –38 201,6 тыс. руб. - 2019 год –18 379,3 тыс. руб. - 2020 год –18 453,8 тыс. руб - 2021 год –18 032,7 тыс.руб. - 2022 год – 18 032,7 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | - уровень общей безработицы по Полтавскому городскому поселению не выше 13,5% от численности экономически активного населения. - создание не менее 40 временных рабочих мест (в среднем за год). - увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 90 процентов; - проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем на 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 115 земельных участков; - проведение оценки рыночной стоимости в отношении не менее чем 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - проведение оценки рыночной стоимости в отношении 115 земельных участков находящихся в муниципальной собственности; - проведение оценки рыночной стоимости в отношении не менее чем 50 объектов собственности городского поселения (за исключением земельных участков); - проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 50 объектов недвижимости Полтавского городского поселения. - увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 8,1 процента. - увеличить долю площади благоустроенных территорий общего пользования поселения по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающейся в благоустройстве до 9 процентов. - снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Повысится число жителей обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. Увеличение численности населения с нормальными условиями проживания. Обеспечение экономии энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении. Комфортность проживания в городском поселении. |

1. Характеристика социально-экономического развития Полтавского городского поселения

Стратегической целью социально-экономического развития Полтавского городского поселения является проведение сбалансированности финансовой и бюджетной политики поселения, развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципального образования, формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Полтавского городского поселения, последовательное повышение качества жизни его населения.

На основе анализа социальных, экономических предпосылок развития поселения, динамики основных социально-экономических показателей за последние  годы, выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития поселения.

Сильные стороны, определяющие конкурентные преимущества, способствующие ускоренному развитию территории Полтавского городского поселения:

наличие плодородных земель;

высокий сельскохозяйственный потенциал;

наличие на территории развитого сельскохозяйственного предприятия;

высокий уровень личной и экологической безопасности;

квалифицированные кадры управления городским поселением;

обеспеченность населения жильем, жилищно-коммунальными услугами, средствами связи;

Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие устойчивое развитие территории Полтавского городского поселения:

высокие издержки производства вследствие высокой себестоимости, производимой сельхозпродукции;

неудачное географическое положение: отсутствие железнодорожного и водного путей сообщения; большая удаленность от областного центра; рынков сбыта продукции;

отсутствие перспективы создания рабочих мест;

низкий уровень бытового обслуживания;

практически отсутствуют инвестиции извне в развитие поселения, исключение составляют собственные инвестиции хозяйствующего субъекта.

Потенциальные возможности, которые могут способствовать быстрому развитию территории Полтавского городского  поселения:

создание предприятий производящих продукцию, которая будет востребована в радиусе 50км.

привлечение инвестиций за счет включения поселения в реализацию национальных проектов;

стимулирование развития сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ЛПХ;

увеличение  спроса на продукцию, производимую в поселении;

развитие малого предпринимательства;

обновление материально-технической базы производства, развитие региональной инженерной инфраструктуры (газификация, реконструкция водопроводов, теплотрасс)

выявление и использование бесхозных помещений и земельных участков.

Угрозы, препятствующие развитию территории Полтавского городского поселения:

низкий уровень поддержки со стороны государства: высокие процентные ставки по кредитам производителям сельскохозяйственной продукции;

зависимость поселения от муниципального района, региона;

диспаритет между затратами на производство сельскохозяйственной продукции и ее конечной стоимостью.

На территории Полтавского городского поселения зарегистрировано 141 организация, из них 28 – количество организаций муниципальной формы собственности.

В целях увеличения поступлений в бюджет от земельного налога необходимо продолжить работу по инвентаризации земельных участков, расположенных на территории поселения, определить земельные участки, которые должны являться объектами налогообложения в соответствии с законодательством. Выявить земельные участки, земельный налог с которых не уплачивается или занижен. По результатам  проведенной в поселении инвентаризации есть  неиспользуемые земли. Планируется увеличить поступление данного налога на 0,5%

Для увеличения поступлений от налога на имущество физических лиц администрацией поселения ведется инвентаризация объектов недвижимого имущества. Администрацией поселения будет продолжаться проводиться разъяснительная работа о мерах социальной поддержки граждан по оформлению на индивидуальные жилые дома и земельные участки под ними, оказываться содействие гражданам по оформлению права собственности на дома и другое недвижимое имущество. Данные меры позволят увеличить ежегодные поступления от данного налога на 5 %.

Целью политики органов местного самоуправления Полтавского городского поселения в агропромышленном комплексе является содействие развитию сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности поселения, повышение уровня жизни населения .

В рамках реализации на территории Полтавского городского поселения приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" будут созданы условия для ускоренного развития животноводства и расширения системы поддержки личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Целью политики в сфере жилищного строительства , является обеспечение жителей  поселения качественным и доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, содействие развитию ипотечного жилищного кредитования.

Ключевым инструментом достижения поставленной цели станет реализация на территории поселения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России",  производить строительство жилья по "Губернаторской программе - поддержка граждан в строительстве, реконструкции, достройке индивидуального жилья"

В поселении реализуется мероприятия по программе занятости населения Полтавского городского поселения .

При относительно низкой зарплате уровень покупательной способности можно охарактеризовать как средний, что позволяет развиваться торговле. На территории поселения осуществляет деятельность 28 частных предпринимателей занимающихся торговлей, закупом мяса. Население занято в личных подсобных хозяйствах. В рамках данного направления в среднесрочном периоде планируется решение следующих задач:

создание новых рабочих мест на условиях постоянной занятости, обеспечивающих заработную плату выше величины прожиточного минимума;

организация рабочих мест по программе общественных работ;

реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работающих, предупреждение производственного травматизма

содействие повышению квалификации, подготовке и переподготовке персонала организаций

Основные цели и задачи муниципальной программы

Главная (стратегическая) цель – рост качества жизни населения за счет повышения уровня благоустройства поселения и модернизации социальной сферы, создание элементов конкурентоспособной инновационной экономики.

Цель на среднесрочную перспективу – создание условий для устойчивого развития экономики и социальной сферы Полтавского городского поселения.

Задачами программы являются:

-Содействие процессам модернизации и технологического обновления предприятий и организаций, объектов инженерно-энергетической и транспортной инфраструктуры, снижение степени износа основных фондов.

- Обеспечение снижения энергоемкости экономики Полтавского городского поселения путем модернизации производства и стимулирование использования энергосберегающих технологий.

-Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходов местного бюджета, поступающих от использования муниципальной собственности.

- Повышение эффективности функционирования системы муниципального заказа.

- Обновление жилого фонда.

- Повышение качества общественных территорий.

- Обеспечение экологического благополучия.

- Повышение надежности газораспределительной системы с обеспечением возможности подключения новых промышленных и коммунальных потребителей.

-Модернизация систем водоснабжения и водоотведения поселения с обеспечением возможности подключения новых промышленных и коммунальных потребителей.

-Разработка схемы теплоснабжения с учетом планов перспективного развития.

-Повышение эффективности работы жилищно-коммунальных предприятий.

-Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда.

- Стимулирование жилищного строительства.

- Разработка проектов застройки кварталов поселка.

- Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям муниципальной программы приведено в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

В результате реализации программы ожидается повышение качества жизни населения Полтавского городского поселения. Будет увеличена протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, снижена доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям, произведена реконструкция автомобильных дорог. создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства.

Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания в р.п. Полтавка

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

-демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

-совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий;

- -финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса;

- -увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 90 процентов к 2025 году;

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов к 2025 году не менее чем на 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 115 земельных участков к 2025 году;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 115 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности к 2025 году;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 50 объектов собственности городского поселения (за исключением земельных участков) к 2025 году;

- - проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 50 объектов недвижимости городского поселения к 2025 году.

Целевая программа позволит повысить число  жителей обеспеченных питьевой водой надлежащего качества к 2025 году по сравнению с 2013 годом на 30 %;

-повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения к 2025 году по сравнению с 2013 годом на  20 %;

-обеспечить снижение доли водоводов нуждающихся в замене, по сравнению с 2013 годом по 2025 год на  4%;

- обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 2014 года по 2025 год на  9%.

Реализация Программы позволит:

-обеспечить в 2025 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в объеме 2,500 тыс. кв.м.,

-обеспечить к 2025 году годовой объем ввода жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя Полтавского района не менее 0,35 кв.м;

-переселить из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2025 годах 50 семей;

-повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения до 8,0 процента;

-повысить уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением до 73,2 процента;

-снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры до 46,7 процента;

-обеспечить перевод на отопление природным газом не менее 10 квартир в год.

Реализация муниципальной программы.

Администрация Полтавского городского поселения осуществляет руководство и управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные акты, необходимые для реализации программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию бюджетных средств. Основные исполнители мероприятий осуществляют организацию и выполнение в полном объеме предусмотренных Программой мероприятий.

Для ежегодной оценки результативности комплекса мероприятий целевой программы, а также отдельных ее направлений используются целевые индикаторы. Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации мероприятий приведены в Приложение № 2 к настоящей целевой программе.

Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями на основе отчета о выполнении Программы  (Приложение № 3)

Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения Полтавского городского поселения»

Паспорт

Подпрограммы «Содействие занятости населения Полтавского городского поселения» муниципальной программы « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | Подпрограммы «Содействие занятости населения Полтавского городского поселения» |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Полтавского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель программы | Снижение уровня общей безработицы. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение спроса на рабочую силу. 2. Развитие кадрового потенциала. 3. Сокращение масштабов безработицы среди молодёжи. |
| Перечень основных мероприятий и (или)ведомственных целевых программ | Организация общественных работ. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | Общий объём финансирования из средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 758,3 тыс.рублей в том числе: - 2014 год – 370,0 тыс.руб.; - 2015 год – 220,7 тыс.руб.; - 2016 год – 334,4 тыс.руб.; - 2017 год – 506,7 тыс.руб.; - 2018 год – 452,1 тыс. руб; -2019 год - 227,2 тыс. руб; - 2020 год –227,2 тыс. руб; - 2021 год -210,0 тыс. руб; -2022 год – 210,0 тыс. руб; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы( по годам и по итогам реализации) | 1. Уровень общей безработицы по Полтавскому городскому поселению не выше 13,5% от численности экономически активного населения. 2. Создание не менее 40 временных рабочих мест (в среднем за год).. |

Приоритетное значение в рамках данной подпрограммы уделяется:

- трудоустройству ищущих работу граждан на постоянные рабочие места;

- повышению уровня занятости  населения;

- решению проблем безработицы среди молодежи.

подпрограмма представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на поддержание занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда Полтавского городского поселения.

Цели и задачи

Учитывая ключевые проблемы на рынке труда, определены цели подпрограммы:

- Повышение эффективности занятости населения;

- Снижение уровня общей безработицы;

- Сокращение дисбаланса спроса и предложения;

- Улучшение функционирования  рынка труда Полтавского городского поселения.

Для достижения этих целей  и обеспечения максимально возможной занятости населения действие Программы будет направлено на решение следующих технических задач:

- Создание  экономических условий для снижения уровня общей  безработицы, в том числе:

- создание новых и сохранение рабочих мест в рамках реализации на территории поселения национальных проектов, федеральных и областных программ, стратегии социально-экономического развития Омской области;

- повышение качества  рабочих мест;

- поддержка малого предпринимательства.

- развитие качества рабочей силы и развития системы профессионального обучения, включая;

- создание рабочих мест постоянного характера в населённых пунктах поселения,

- содействие самозанятости  и развитию предпринимательской инициативы незанятого населения, в том числе на базе личных подсобных хозяйств;

- проведение  ярмарок рабочих мест,  в том числе для трудоустройства за пределами  поселения;

-  информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

- организация общественных  работ в целях обеспечения  потребности  территорий и организаций в выполнении работ, носящих временных характер;

- организация временного  трудоустройства  безработных  граждан, испытывающих трудности в поиске  работы;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

- организация временного трудоустройства безработных  граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных  учреждений с целью приобретения опыта работы.

Сроки реализации  долгосрочной  целевой программы

Реализация Программы осуществляется в  2014-2025 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования Программы являются:

- районный бюджет;

- бюджеты поселения;

- областной бюджет.

Общий объём необходимых финансовых затрат из бюджета поселения на реализацию Программы занятости населения на 2014-2025 годы составит тысячи рублей.

Объёмы финансирования из средств областного бюджета, будут ежегодно уточняться после принятия закона Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и распределения соответствующих лимитов бюджетных обязательств между муниципальными районами, поселениями.

Прогноз ожидаемых результатов реализации  подпрограммы

Для решения проблем занятости населения во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами, работодателями планируется расширение мероприятий , повышающих у безработных мотивацию к труду, улучшающих качество условий труда.

Планируется расширение услуг по предоставлению кредитов населению, КФХ, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам на организацию личного  подсобного хозяйства и других мероприятий, повышающих у безработных  мотивацию к труду, улучшающих качество условий труда.

Увеличение объёма  производства  сельскохозяйственной продукции.

Содействие развитию  малых форм хозяйствования, продолжение работы по привлечению незанятого населения для ведения личных подсобных хозяйств.

Прогнозируемые изменения в экономике и демографической ситуации поселения приведут к количественным и качественным изменениям трудового потенциала.

Перечень мероприятий подпрограммы

1.Организация общественных работ

Инструментом, способным смягчить остроту проблем на рынке труда в условиях недостаточного спроса на рабочую силу выступают оплачиваемые общественные работы.

Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы ведется в приоритетном порядке в рамках реализации всех программ активной политики занятости, включая специальные формы поддержки, такие как:

- трудоустройство на квотированные рабочие места для инвалидов;

- организация временных рабочих мест для несовершеннолетних, желающих трудиться в свободное от учебы время;

- заключение договоров с работодателями на трудоустройство лиц, испытывающих трудности в поисках работы, с выплатой материальной поддержки безработным в период участия в программе;

- повышение квалификации безработных граждан, переподготовка уволенных с военной службы по гражданским специальностям и профессиональное обучение лиц, неконкурентоспособных на рынке труда.

2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является составной частью программы по профилактике преступности в молодежной среде на территории поселения

3. Оказание содействия самозанятости населению.

Основными направлениями деятельности в развитии самозанятости и предпринимательской инициативы безработных граждан являются:

- профессиональное консультирование незанятых граждан в целях определения их возможностей в эффективной деятельности в качестве предпринимателей, ориентирование их на самозанятость;

- обучение безработных граждан профессиям, способствующим самозанятости и основам предпринимательства;

- оказание безработным гражданам правовой, финансовой и организационной помощи для создания собственного дела;

- сотрудничество с организациями, содействующими развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан.

Оценка эффективности и целевые индикаторы подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе целевых показателей подпрограммы.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-уровень общей безработицы от экономически активного населения;

-доля молодежи в общей численности безработных.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области»

Паспорт

Подпрограммы «Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области »

муниципальной программы « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения »

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Управление муниципальными учреждениями и формирование и развитие муниципальной собственности Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области» |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Полтавского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель программы | Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрации Полтавского городского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1.Финансовое, материально-техническое обеспечение Администрации Полтавского городского поселения. 2. Разграничение государственной собственности на землю и оформление в собственность Полтавского городского поселения 3. Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения. |
| Перечень основных мероприятий и (или)ведомственных целевых программ | 1. Ведомственная целевая программа Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского городского поселения» 2 Мероприятия по землеустройству и землепользованию городского поселения 3 Оформление документации на объекты недвижимости Полтавского городского поселения. 4. Подготовка проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Полтавского городского поселения, включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | Объем финансирования мероприятий целевой программы в 2014-2022 годах за счет средств городского поселения составит 93 885,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 7553,2 тыс. руб.; в 2015 году – 8096,3 тыс. руб.; в 2016 году – 9109,1 тыс. руб. ; в 2017 году – 10 054,3 тыс. руб. ; в 2018 году – 14 028,8 тыс. руб. ; в 2019 году – 11 570,6 тыс. руб. ; в 2020 году – 11 736,8 тыс. руб. ; в 2021 году – 10900,5 тыс. руб. ; в 2022 году - 10900,5 тыс. руб. ; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ( по годам и по итогам реализации) | Достижение определенных в целевой программе результатов повлияет на эффективность реализации муниципальной политики в сфере формирования и управления собственностью городского поселения и обеспечит к 2025 году: - увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 90 процентов; - проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем на 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 115 земельных участков; - проведение оценки рыночной стоимости в отношении не менее чем 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - проведение оценки рыночной стоимости в отношении 115 земельных участков находящихся в муниципальной собственности; - проведение оценки рыночной стоимости в отношении не менее чем 50 объектов собственности городского поселения (за исключением земельных участков); - проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 50 объектов недвижимости Полтавского городского поселения. |

- Сущность решаемых проблем

- Муниципальное образование Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области является участником всех институциональных реформ, которые проводятся как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

- Однако несмотря на проводимые реформы в области муниципального управления, принятие мер по экономии бюджетных ресурсов, ситуация в сфере управления муниципальными финансами муниципального образования Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области требует дальнейшего совершенствования.

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2006 года проводится работа по технической инвентаризации и паспортизации объектов собственности городского поселения с целью государственной регистрации права собственности на них. За период с 2009 по 2013 годы было паспортизировано 10 объектов муниципальной собственности, что составляет 31 % от общего количества объектов недвижимости, числящихся в реестре собственности; зарегистрировано право на 32 объекта недвижимости.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности городского поселения.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю.

Осуществление процесса разграничения государственной собственности на землю обусловили необходимость проведения кадастровых работ и оформления права муниципальной собственности на земельные участки. Земельные участки как объект рыночных отношений имеют большое значение при формировании доходной части бюджета городского поселения.

В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах Полтавского городского поселения, вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот необходимо проводить работы не только по формированию земельных участков, а также по оценке рыночной стоимости различного вида прав на них.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности городского поселения, являются залогом целостности имущества городского поселения.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации целевой программы достигается за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное использование собственности городского поселения.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета городского поселения за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования собственности поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой программы. В рамках целевой программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета Полтавского городского поселения Полтавского  муниципального района Омской области, выделенных на реализацию мероприятий целевой программы.

- Цели и задачи целевой подпрограммы

Целевая программа направлена на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности городского поселения и обеспечению эффективного управления ею.

Целью целевой программы является формирование и эффективное управление собственностью городского поселения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

1. Разграничение государственной собственности на землю.

Разграничение государственной собственности на землю предполагает изготовление межевых планов, постановку земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрацию права собственности городского поселения. Перечень работ по формированию земельных участков определен федеральным законодательством.

2. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности городского поселения.

Государственная регистрация права муниципальной собственности предполагает подготовку правоустанавливающих документов, а также технической документации на каждый объект недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество определен федеральным законодательством Российской Федерации.

3. Вовлечение объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.

Полномочия собственника при вовлечении объектов муниципальной собственности в гражданско-правовой оборот заключаются в осуществлении оценки объектов муниципальной собственности, обеспечении защиты имущественных интересов городского поселения в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

4. Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения.

Совершенствование системы учета объектов собственности городского поселения осуществляется путем приобретения и установки программного продукта, позволяющего вести полный и систематизированный учет муниципальной собственности посредством формирования Единого банка данных объектов муниципальной собственности на основе специализированных реестров.

Реализация данной задачи осуществляется с целью обеспечения ведения единого, полного учета объектов собственности муниципального района, получения достоверных и систематизированных сведений, а также защиты информации, содержащейся в специализированных реестрах муниципальной собственности, посредством оснащения рабочих мест специалистов, ведущих учет имущества, программно-техническими комплексами и техническими средствами

- Срок реализации целевой программы

Реализация целевой программы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов.

- Обоснование ресурсного обеспечения целевой подпрограммы

Целевой подпрограммой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование и эффективное управление собственностью городского поселения.

В целях разграничения государственной собственности на землю путем проведения кадастровых работ, постановки земельных участков на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности на них за период с 2014 по 2025 годы из бюджета городского поселения планируется направить 1900,0 тыс. рублей, что позволит к 2025 году обеспечить:

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 115 земельных участков.

В ходе реализации мероприятий, направленных на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости городского поселения, будет осуществлена техническая инвентаризация, получены технические, кадастровые паспорта, справки об обременении, принадлежности на каждый объект недвижимости городского поселения, в том числе: объекты жилищного фонда, культурного наследия (памятники, мемориальные комплексы), объекты незавершенного строительства (газопроводы), строительство которых осуществлялось в период с 2009 по 2013 годы, а также прочие объекты недвижимости поселения. На реализацию указанных мероприятий за период с 2014 по 2025 годы из бюджета городского поселения предполагается направить 680,0 тыс. рублей.

Реализация указанных мероприятий позволит к 2025 году обеспечить:

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения (за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда городского поселения), до 90 % процентов;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 25 объектов недвижимости городского поселения.

В целях увеличения объектов собственности Полтавского городского поселения, вовлеченных в хозяйственный оборот, предусмотрен ряд мероприятий по проведению оценки рыночной стоимости права собственности (арендной платы) как земельных участков, так и иных объектов собственности городского поселения (движимых и недвижимых). За период с 2014 по 2022 годы на эти цели из бюджета городского поселения предполагается направить 70 тыс. рублей, что позволит к 2022 году провести оценку рыночной стоимости права собственности (арендной платы) в отношении не менее чем 10 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также не менее чем 5 прочих объектов собственности городского поселения.

Объемы финансирования целевой подпрограммы

Объем финансирования мероприятий целевой программы в 2014-2022 годах за счет средств городского поселения составит 93 950.1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 7553,2 тыс. руб.;        в 2017 году – 10 0574,3 тыс. руб.;

в 2015 году – 8096,3 тыс. руб.;        в 2018 году  – 14 028,8 тыс. руб.;

в 2016 году – 9109,1 тыс. руб.;        в 2019 году – 11 570,6 тыс. руб. ;

в 2020 году – 11 736,8 тыс. руб. ;

в 2021 году –10 900,5 тыс. руб. ;

в 2022 году -10 900,5 тыс. руб. ;

Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к целевой подпрограмме.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы

Достижение определенных в целевой программе результатов повлияет на эффективность реализации муниципальной политики в сфере формирования и управления собственностью городского поселения и обеспечит к 2022 году:

- увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности городского поселения от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности городского поселения, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда, до 90 процентов;

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов не менее чем на 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 115 земельных участков;

- проведение оценки рыночной стоимости не менее чем 80 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков находящихся в муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости в отношении не менее чем 50 объектов собственности городского поселения (за исключением земельных участков);

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 70 объектов недвижимости Полтавского городского поселения.

Оценка эффективности и целевые индикаторы подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе целевых показателей подпрограммы.

Целевым индикатором по ведомственной целевой программе является объем исполнения расходных обязательств.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-количество проведенных оценок имущества;

-количество оформленных объектов в собственность.

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в  Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области»

Паспорт

Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в  Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области (2014-2019 годы)» муниципальной программы « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Полтавском городском поселении Полтавского муниципального района Омской области)» |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Полтавского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель программы | Создание условий для развития экономики и социальной сферы Полтавского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение населения круглогодичным движением по качественным автомобильным дорогам. Улучшение условий водоснабжения населения р.п. Полтавка. Обеспечение резервными источниками электроснабжения котельных поселения. Создание условий для обеспечения населения комфортными жилищными условиями. Содействие в реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе на территории городского поселения. Создание условий для комфортного проживания граждан. Создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК). |
| Перечень основных мероприятий и (или)ведомственных целевых программ | 1. Содержание автомобильных дорог Полтавского городского поселения 2. Строительство и капитальный ремонт систем водоснабжения; 3.Приобретение и установка резервного источника электроснабжения для газовой котельной к МОУ «Полтавский лицей»; 4.Приобретение и ремонт жилищного фонда городского поселения; 5.Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры; 6.Мероприятия по благоустройству городского поселения. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | Общий объём финансирования за счёт бюджета поселения составляет 116 544,7 тыс.руб. в т.ч. - в 2014 году- 32454,9 т.р. - 2015 году – 29879,8 т.р. - 2016 году – 23882,2 т.р. - 2017 году – 11 618,9 т.р. - 2018 году – 4 490,4 т.р. - 2019 году – 3 431,0 т.р. - 2020 году – 3 336,2 т.р.; - 2021 году – 3725,7 т.р.; - 2022 году - 3725,7 т.р.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы ( по годам и по итогам реализации) | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Повысится число жителей обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. Увеличение численности населения с нормальными условиями проживания. Обеспечение экономии энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении. Комфортность проживания в городском поселении. |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

- Активизация пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Полтавского городского поселения.

- Протяженность автомобильных дорог городского поселения составляет 58,0 км, в том числе с твердым покрытием – 24,4 км , с грунтовым покрытием – 33,6 км. Низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- - наличие на значительной части территории поселка грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 42 процента;

- - отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

- По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безопасности перевозок.

- Программа разработана  для отбора основных целей  разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

- Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем обусловлены недостаточным объемом финансирования  мероприятий по строительству и содержанию автомобильных дорог, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог.

- В программе определен комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на решение задач развития экономики и социальной сферы в соответствии с законодательством.

Состояние водных объектов р.п. Полтавка, являющихся источниками питьевого водоснабжения имеет важное значение для социально-экономического развития поселка.

На настоящее время большая часть сетей водоснабжения поселка имеет большой процент изношенности, а в северо-восточной части р.п. Полтавка водоснабжение населения осуществляется с перебоями. Качество воды в них не отвечает санитарно-гигиеническим нормам.

Начиная с 2006 года развитие системы водоснабжения осуществлялось за счет средств населения. Однако, не смотря на проделанную работу, проблема водоснабжения остается нерешенной. Основными проблемами на сегодняшний день являются:

1.Высокий процент изношенности сетей, нуждающихся в замене.

2.Отсутствие должного водоснабжения в северо-восточной части р.п. Полтавка.

3.В связи с началом строительства жилых домов в юго-восточной части р.п. Полтавка возникла необходимость расширения водопроводной сети в этой части поселка.

Основными преимуществами подпрограммы являются консолидация и целевое использование бюджетных средств, возможность участия в Федеральных, областных и районной Целевых программах, эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Подпрограммы, предпосылки для дальнейшего более динамичного развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов деятельности администрации Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

В настоящее время более 40 процентов населения р.п. Полтавка Полтавского района Омской области имеет жилье, не отвечающее требованиям благоустройства и комфортности. Более 250 семей поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При этом фактической возможностью улучшения жилищных условий обладают не более 20 процентов граждан, проживающих на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде и жилищном фонде, имеющем высокий процент износа, продолжает оставаться в числе первостепенных.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Нестабильно финансово-экономическое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса, остается высоким объем кредиторской и дебиторской задолженности.

Территориальное планирование развития городского поселения осуществляется на основе документов территориального планирования.

Развитие поселка осуществляется в соответствии с генеральным планом, утвержденным в 2013году.

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса городского поселения обусловлено:

- неэффективной системой отношений между организациями коммунального комплекса, органами управления и другими субъектами коммунальной сферы;

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния благоустройства дорожно-уличной сети, сетей уличного освещения, озеленения, мест захоронения, санитарного состояния территории Полтавского городского поселения.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема рационального использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды, утилизации отходов производства и потребления, недостаточный уровень экологических знаний у населения и необходимость повышения экологической грамотности и культуры населения посредством повышения информационного обеспечения диктуют необходимость разработки программы, способствующей оздоровлению санитарно-экологической обстановки в поселении, его благоустройству, вовлечению жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на состояние благоустройства территории Полтавского городского  поселения, в т.ч. состояние дорожно-уличной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровню их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Полтавского городского поселения , создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- Цели и задачи подпрограммы

- Целями подпрограммы в сфере дорожного хозяйства являются:

- 1) увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;

- 2) доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог;

- 3) площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

- Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- 1) повышение качества дорожно-строительных работ и снижение их стоимости ;

- 4) обеспечение населения круглогодичным движением по автомобильным дорогам городского поселения.

Основной целью подпрограммы является повышение устойчивого обеспечения населения р.п. Полтавка питьевой водой надлежащего качества и в объемах соответствующих нормам водопотребления.

Для достижения указанной цели в 2014-2025 гг. необходимо решить следующие задачи:

1) улучшить условия водоснабжения населения р.п. Полтавка,

2) обеспечить рациональное использование водных ресурсов.

Целью Программы является, создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса р.п. Полтавка. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации Программы. Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

-стабилизация первичного рынка жилья, дальнейшее развитие финансово-кредитных институтов в жилищной сфере;

-создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения поселения комфортным жильем по доступным ценам;

-предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

-создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

-создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и повышения доступности ипотечных жилищных кредитов;

-повышение эффективности управления и функционирования жилищно-коммунального комплекса, в том числе посредством финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса, содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном комплексе на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Решение этих задач будет способствовать формированию спроса и увеличению предложений на рынке жилья, развитию и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечению комплексной застройки территории Полтавского городского поселения, созданию условий для дальнейшего развития жилищной сферы, обеспечению доступности жилья и устойчивому функционированию жилищно-коммунального комплекса р.п. Полтавка.

Целью Программы являются строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.

К основным задачам в жилищной сфере относятся:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

-развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с генеральным планом;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Полтавское городское поселение;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Полтавское городское поселение, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения в интересах жилищного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги.

Основной целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства и санитарного состояния территории Полтавского городского  поселения, улучшение комфортности проживания граждан.

Мероприятия подпрограммы и целевые индикаторы мероприятий.

1.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении включают в себя: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении; разметка дорог и пешеходных переходов; приобретение и установка дорожных знаков; очистка дорог от снега и наледи в зимнее время; Капитальный ремонт автомобильных дорог в р.п.Полтавка, ремонт автомобильных дорог в р.п.Полтавка (ул.1 Мая, ул. Щорса, ул. Победы, ул. Калинина), ремонт  автомобильных дорог в р.п.Полтавка по ул.Ленина и по ул.Комсомольская, ремонт автомобильных дорог в р.п.Полтавка   (ул. Победы, ул. 1-я Восточная, ул. Гуртьева, ул. Олимпийская), подготовка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых дорог.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-протяженность отремонтированных дорог;

-доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям.

2.Организация водоснабжения в границах поселения включает в себя: замену изношенной системы водоснабжения, строительство новых участков системы водоснабжения.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-доля населения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества;

-протяженность отремонтированного, построенного трубопровода.

3. Мероприятия по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения включают в себя: проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; социальные выплаты на строительство индивидуального жилья, объектов инженерной инфраструктуры и площадок индивидуального жилищного строительства.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда;

-количество семей, получивших выплаты на строительство, приобретение жилья.

4.Мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры в Полтавском городском поселении включают в себя: разработку и экспертизу проекта газификации жилых домов в квартале «Юго-Восточный»; строительство газопровода среднего давления и газораспределительных сетей в квартале «Юго-Восточный»; замену тепловых сетей; строительство разводящих сетей водопровода в микрорайоне «Юго-Восточный»; строительство подводящего водопровода к микрорайону «Юго-Восточный»; распределительный газопровод к 46 квартирам жилого комплекса малоэтажной застройки в юго-восточной части р.п.Полтавка Омской области (строительство); реконструкция существующих линий уличного освещения; строительство сетей и сооружений ливневой канализации; очистка водоотводных канав; строительство модульной котельной в 29 жилом квартале; реконструкция центральной котельной - полная замена котлов и оборудования (ул.Мира 31); приобретение альтернативной модульной котельной в р.п.Полтавка, приобретение  и установка резервного источника электроснабжения для газовой котельной к МОУ «Полтавский Лицей» расположенной по адресу : Омская область, Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул.Советская, д.№7.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-протяженность газопровода;

-доля благоустроенных домов с обновленной инженерной системой;

- доля котельных поселения, на которых установлены резервные источники энергоснабжения, от общего числа котельных поселения.

5.Мероприятия по благоустройству Полтавского городского поселения включают в себя:  организацию уличного освещения; мероприятия по озеленению населенных пунктов поселения; мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронений; комплекс мероприятий по улучшению санитарно-экологической обстановки, ликвидации несанкционированных свалок отходов, загрязнений почвы в лесных массивах.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-удельный вес освещенности территории поселения;

-количество высаженных саженцев и рассады цветов;

-санитарная обработка территории кладбища от клещей;

-удельный вес благоустройства территории поселения.

6.Мероприятия в части регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса включают в себя: приобретение газового котла.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-количество приобретенных основных средств.

Сроки реализации подпрограммы

Реализация Программы осуществляется в течение 2014 - 2025 годов.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры поселения (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- бюджет муниципального образования «Полтавский муниципальный район»;

-бюджет муниципального образования «Полтавское городское поселение»;

- за счет доходов, поступающих в качестве арендной платы за имущество систем коммунальной инфраструктуры, переданное в аренду организациям коммунального комплекса;

- федеральный, областной, районный и городской бюджеты в рамках адресных инвестиционных и целевых программ;

- средства банков, кредитных организаций, юридических и физических лиц, инвесторов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы составляет 116 544,7 тыс.рублей, в том числе:

-мероприятие по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении – 21 061,4 тыс.руб.;

-мероприятие по организации водоснабжения в границах поселения – 1 332,9 тыс.руб.;

-мероприятие по строительству и ремонту жилищного фонда Полтавского городского поселения – 57 891,5 тыс.руб.;

-мероприятие по развитию коммунальной инфраструктуры в Полтавском городском поселении – 7 235,3 тыс.руб.

-мероприятие по благоустройству Полтавского городского поселения – 28 499,5 тыс.руб.

- мероприятия по приобретению и установке резервного источника электроснабжения для газовой котельной  - 524,2 тыс. руб.

Средства, предусмотренные в бюджете городского поселения на реализацию подпрограммы  в сумме 116 544,7 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 32454,9 тыс. руб.                   2017 год – 11 618,9 тыс. руб.

2015 год – 29879,8 тыс. руб.                   2018 год -  4 490,4 тыс. руб.

2016 год -  23882,2 тыс. руб.                   2019 год – 3 431,0 тыс. руб.

в 2020 году – 3336,2 тыс. руб.

в 2021 году – 3725,7 тыс. руб.

в 2022 году – 3725,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы,  прогнозируемый экономический и социальный эффект от ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства.

Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания в р.п. Полтавка;

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.

Администрация муниципального образования Полтавское городское поселение вправе использовать дополнительные показатели для контроля над реализацией Программы.

Система управления реализацией подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией Полтавского муниципального района, Администрацией Полтавского городского поселения, организациями коммунального комплекса, проектными, строительно-монтажными и иными подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ при реализации программных мероприятий.

Администрация муниципального образования Полтавский муниципальный район совместно с Администрацией муниципального образования Полтавское городское поселение, в рамках своих полномочий,  с целью реализации Программы:

- определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- согласовывает производственные программы организаций коммунального комплекса;

- разрабатывает и утверждает на основании Программы техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ОКК);

- рассматривает проекты инвестиционных программ ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры; цели инвестиционной программы должны соответствовать целям программы комплексного развития и быть сгруппированы по одной или нескольким из следующих категорий:

а) развитие систем коммунальной инфраструктуры для нужд нового строительства, а также с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

б) повышение качества товаров и услуг организациями коммунального комплекса;

в) улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Полтавское городское поселение;

- в установленном порядке готовит изменения в Программу с учетом реальных потребностей р.п. Полтавка;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной инфраструктуры;

- заключает с ОКК договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ОКК;

- обеспечивает привлечение средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников;

- осуществляет мониторинг реализации Программы, а также мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ;

- контролирует расходование средств, поступающих на реализацию Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также федеральных, областных, районных целевых программ;

- обеспечивает разработку нормативно-правовой базы на уровне местного самоуправления с целью реализации федерального и регионального законодательства в части развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавское городское поселение;

- публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах коммунального комплекса, а также результаты мониторинга выполнения этих программ;

- привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

- запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- определяет размер инвестиционного капитала.

Организации коммунального комплекса, в рамках своих полномочий, при реализации Программы:

- разрабатывают на основе технических заданий, выданных Администрацией муниципального образования Полтавское городское поселение, инвестиционные программы, включающие мероприятия, запланированные в Программе;

- представляют разработанные инвестиционные программы в Администрацию муниципального образования Полтавское городское поселение для их согласования в установленном порядке;

- выполняют утвержденные инвестиционные программы;

- отчитываются перед администрацией поселения за выполнение инвестиционных программ, расходование запланированных в них средств;

- подают в Администрацию муниципального образования Полтавское городское поселение предложения о внесении изменений в Программу и инвестиционные программы с учетом потребностей р.п. Полтавка;

- привлекают проектные, строительно-монтажные и иные подрядные организации для выполнения работ в рамках программных мероприятий.

Подпрограмма 4. «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении»

Паспорт

Подпрограммы «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении муниципальной программы                            « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Поддержка личного подсобного хозяйства и развитие малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении на 2014-2022 годы» |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Полтавского городского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Цель программы | Создание экономических и социальных условий, способствующих эффективности развития крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, малого и среднего предпринимательства.. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. 2. Расширение и совершенствование структуры поддержки малого и среднего предпринимательства. |
| Перечень основных мероприятий и (или)ведомственных целевых программ | 1. Поддержка ЛПХ 2. Поддержка малого и среднего предпринимательства. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | Общий объём финансирования из средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 513,2 тыс.рублей в том числе: - 2014 год – 152,8 тыс.руб.; - 2015 год – 104,0 тыс.руб.; - 2016 год – 164,0 тыс.руб.; - 2017 год – 36,8 тыс.руб.; - 2018 год- 55,6 тыс. руб; -2019 год - -2020год – -2020год- -2022год- |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы( по годам и по итогам реализации) | Привлечь 800,0 тысяч рублей в экономику поселения; Увеличить объем производства сельхозпродукции на 10-12%. |

Сущность решаемых подпрограммой проблем.

Поддержка личного подсобного хозяйства и малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений социальной политики Полтавского городского поселения, средством повышения качества жизни и социального благополучия населения.

Для успешного развития сельского хозяйства и предпринимательства в Полтавском городском поселении нужно организовать поддержку ЛПХ и предпринимательства для этого следует решить ряд проблем:

- развитие системы финансово-кредитной поддержки крестьянских и личных подсобных хозяйств и малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства;

- расширение инфраструктуры поддержки предпринимателей.

Мероприятия программы являются продолжением направлений государственной политики, проявивших свою эффективность в предшествующие годы, формируют основные подходы к ее совершенствованию.

Цели и задачи подпрограммы

Целью программы является формирование на территории муниципального образования благоприятных условий обеспечивающих перспективное развитие ЛПХ , предпринимательства, предусматривающее:

- повышение эффективности деятельности сельского хозяйства и предпринимательства;

- увеличение доли производственных малых предприятий;

- создание новых рабочих мест;

- повышение уровня доходов занятых в малом бизнесе.

Задачами подпрограммы являются:

1. Совершенствование местной нормативно-правовой базы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

2. Расширение и совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства.

3. Повышение роли малого бизнеса в системе жизнедеятельности городского поселения.

Сроки реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течении 2014-2025 годов.

Мероприятия подпрограммы и целевые индикаторы мероприятий.

1.Мероприятия поддержка ЛПХ в Полтавском городском поселении включает в себя: возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-количество человек получивших субсидию.

2.Мероприятия поддержка малого и среднего предпринимательства в Полтавском городском поселении включает в себя : возмещение части затрат индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-количество человек получивших возмещение.

Объем и источники финансирования мероприятий подпрограммы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на достижение цели программы.

Средства планируется направить на финансирование:

- субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока.

- субсидии индивидуальным предпринимателям, производителям товаров, работ, услуг.

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 513,2 тыс.рублей в том числе:

- 2014 год – 152,8 тыс.руб.;          - 2017 год – 36,8 тыс.руб.;

- 2015 год – 104,0 тыс.руб.;          - 2018 год –  55,6 тыс.руб;

- 2016 год – 164,0 тыс.руб.;          - 2019 год -

в 2020 году –

в 2021 году –

в 2022 году -

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов.

Выполнение программных мероприятий позволит сформировать у населения городского поселения уверенность в будущее своего дела и улучшить социально-экономические условия жизни. Реализация целей и задач будет способствовать:

- за счет расширения производства увеличение количества рабочих мест, в сфере производства , заготовки, и реализации товаров, работ и услуг.

- привлечение в экономику Полтавского городского поселения  800,0 тысяч рублей из Областного бюджета, а также повышение наполняемости бюджета за счет налоговых отчислений;

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2022 году на 10-12%.

- Подпрограмма 5  «Формирование комфортной городской среды»

- 1. Паспорт подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды »

муниципальной программы « Социально-экономическое развитие

Полтавского городского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской среды» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем подпрограммы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – Администрация Полтавского городского поселения) |
| Наименование соисполнителя подпрограммы | нет |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов, (далее- Полтавское городское поселение) |
| Задачи подпрограммы | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) в соответствии с законодательством; 2) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий, включая подъезды к многоквартирным домам ; 2) формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования из средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4073,3 тыс. руб; (объем финансирования из местного бюджета составит 165000,00 руб. за счет средств областного бюджета составляет 3914,3), в том числе : 2017 г – 4 079,3 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит: 1. Увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 8,1 процента. 2. Увеличить долю площади благоустроенных территорий общего пользования поселения по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающейся в благоустройстве до 9 процентов. |

- 2. Сфера социально-экономического развития Полтавского городского поселения, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы,

основные проблемы, оценка причин их возникновения и

прогноз ее развития

Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территории – важнейшая составная часть развития поселения и одна из главных задач органов местного самоуправления.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно – тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации площадок для отдыха детей и взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта.

Одним из приоритетных направлений развития Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области  (далее- Полтавское городское поселение), является повышение уровня благоустройства территорий Полтавского городского поселения, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

По результатам анализа дел в сфере благоустройства установлено, что очень низок уровень благоустройства территорий многоквартирных домов- ремонт проводился в  2013 году. Такая ситуация создает повышенный уровень напряженности  среди населения.

Всего на территории Полтавского городского поселения расположено 28 многоквартирных домов, в которых проживает 987 человек (11,59 процентов от общего количества проживающих в р.п. Полтавка). Общая площадь территории многоквартирных домов составляет 76465 метров квадратных.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) так же нуждаются в благоустройстве и ремонте. Благоустройство соответствующих территорий общего пользования является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления Полтавского городского поселения.

Объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и требуют благоустройства и ремонта.

Темпы роста по благоустройству территорий общего пользования поселения являются стабильными. За 2016 г. доля площади указанных благоустроенных территорий общего пользования увеличилась на  5 процентов и составила 8412 метров квадратных. Всего площадь центральных улиц, проездов, площадей, нуждающаяся в ремонте и благоустройстве, составляет 167926 метров квадратных. Особенно важно благоустроить центральные улицы- Победы, Комсомольская, Ленина, Гуртьева, 40 лет Победы, площадь у РДК «Русь», т.к. это самые посещаемые места в поселке.

Вместе с тем присутствует необходимость в обеспечении проживания людей в более комфортных и безопасных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Так же как и на дворовых территориях сохраняется потребность в восстановлении асфальтобетонного покрытия, бордюрного ограждения и восстановления ландшафтного дизайна, что является одной из затратных статей расходов. Привлечение средств федерального и областного бюджетов позволит увеличить темпы роста благоустройства территорий общего пользования Полтавского городского поселения.

- 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий Полтавского городского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий в соответствии с законодательством;

2) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения.

- 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2017 году. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных

мероприятий и (или) ведомственных целевых

программ

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

1) формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

2) формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования р.п. Полтавка.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов р.п. Полтавка (далее – ремонт дворовых территорий);

2) благоустройство дворовых территорий.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

- на мероприятие по благоустройству дворовых территорий устанавливаются  следующие целевые индикаторы:

- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными территориями.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1= А/В х 100,

где:

Р1 - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными территориями;

А – численность населения проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными территориями, единиц;

В – общая численность населения проживающего в Полтавском городском поселении, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Полтавского городского поселения.

- Увеличение доли отремонтированных дворовых территорий (Р2).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 – В2,

где:

А2 – доля отремонтированных дворовых территорий в отчетном году многоквартирных домов  от общего количества дворовых территорий поселения (для указанных целей учитываются все дома, которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями жилищного законодательства), процентов;

В2 – доля отремонтированных дворовых территорий на  первое января отчетного года  от общего количества дворовых территорий поселения (для указанных целей учитываются все дома, которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями жилищного законодательства), процентов;

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Полтавского городского поселения.

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта» планируется выполнение следующих мероприятий:

1)  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта    (далее – ремонт наиболее посещаемых территорий);

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования поселения (Р3).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A3 – B3,

где:

А3 – доля общей площади благоустроенных территорий муниципального образования от общей площади территорий поселения в отчетном году, процентов;

В3 – доля общей площади благоустроенных  территорий муниципального образования в году, предшествующем отчетному году, от общей площади территории поселения, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Полтавского городского поселения.

- 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам

финансирования

Прогнозируемый общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 3914343,58 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 822012,15 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составляют 3 092 331,43 руб.

Объем финансирования из местных бюджетов составит165000,00 руб.

- 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:

1) доля благоустроенных дворовых территорий.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д1 = K1 / Б1 х 100,

где:

Д1 – доля благоустроенных дворовых территорий;

K1 – количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Полтавского городского поселения (далее – региональная программа), единиц;

Б1 – общее количество дворовых территорий Полтавского городского поселения, включенных в региональную программу, единиц.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Полтавского городского поселения;

2) доля благоустроенных территорий общего пользования поселения.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д2 = K2 / Б2 х 100,

где:

Д2 – доля благоустроенных территорий общего пользования поселения;

K2 – общее количество благоустроенных территорий общего пользования поселения, единиц;

Б2 – общее количество территорий общего пользования поселения, единиц.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Полтавского городского поселения.

- 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы.

- 10. Условия предоставления и расходования средств, форма и порядок участия заинтересованных лиц

Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий бюджету Полтавского городского поселения  из областного бюджета  на реализацию следующих мероприятий:

- ремонт дворовых территорий;

- благоустройство дворовых территорий;

- ремонт наиболее посещаемых территорий;

В целях реализации абзаца третьего подпункта «а» пункта 12 Правил   формируется минимальный перечень работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающий ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень работ). При формировании предложений по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица), вправе осуществить выбор вида работ, входящих в минимальный перечень работ.

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1 400 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 2 000 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 1 000 |
| 4 | Стоимость установка светильника | 1 шт. | 2 000 |

В целях реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 12 Правил формируется дополнительный перечень работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающий  оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (далее – дополнительный перечень работ). При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ в целях реализации абзаца шестого подпункта «а» пункта 12 Правил устанавливается в размере не менее 90 процентов от общей стоимости выполнения дополнительного перечня работ.

Озеленение территории обеспечивается  силами жителей многоквартирных домов.

11. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Полтавского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 90 %.

Организация финансового участия  осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее 90 %.

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В  случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации Полтавского городского поселения.

Администрация  Полтавского городского поселения заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация  Полтавского городского поселения  обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация  Полтавского городского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Полтавского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация  Полтавского городского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией  Полтавского городского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Полтавского городского поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Полтавского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация Полтавского городского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| 1) Фонарь: |  |
| --- | --- |
| 2) Скамья: |  |
| 3) Урна: |  |

13. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий  устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную подпрограмму (далее - Порядок,  дизайн-проект).

Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Полтавского городского поселения  и включает следующие этапы:

1. Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Подготовка дизайн-проектов.

3. Направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

4. Согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.

Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную подпрограмму, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию  Полтавского городского поселения в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

Администрация Полтавского городского поселения с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для  согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

- Приложение 1 к  подпрограмме

«Формирование комфортной городской

среды» муниципальной программы

« Социально-экономическое развитие

Полтавского городского поселения »

Перечень территорий, подлежащих благоустройству.

1.  Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году:

1.1.Дорога асфальтированная -  улица Комсомольская - от перекрестка ул. Комсомольская - 40 лет Победы, до развилки автомобильных дорог на                      д. Черноморка – с. Еремеевка. К выполнению планируется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1345 м2 дорожными картами.

1.2.2. Дорога асфальтированная -  улица Комсомольская - от перекрестка ул. Комсомольская - 40 лет Победы по направлению к  Административному зданию Комитета образования (ул.Комсомольская №1а). К выполнению планируется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 245 м2 дорожными картами.

2. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году:

- Чапаева, 19.

Минимальный перечень работ: ремонт дворовых территорий, включая

ремонт дворовых проездов.

Дополнительный перечень работ: озеленение силами заинтересованных лиц, финансовое участие не предполагается.

- Щорса, 32.

Минимальный перечень работ: ремонт дворовых территорий, включая

ремонт дворовых проездов; установка скамейки, урны для мусора, планируется  обеспечить освещение дворовой  территории,

Дополнительный перечень работ: озеленение силами заинтересованных лиц, финансовое участие не предполагается.

- Щорса, 45. Минимальный перечень работ: ремонт дворовых территорий, включая  ремонт дворовых проездов.

Дополнительный перечень работ: озеленение силами заинтересованных лиц, финансовое участие не предполагается.

- Щорса 43. Минимальный перечень работ: ремонт дворовых территорий, включая ремонт дворовых проездов.

Дополнительный перечень работ: озеленение силами заинтересованных лиц, финансовое участие не предполагается.

- Комсомольская 3. Минимальный перечень работ: ремонт дворовых территорий, включая ремонт дворовых проездов.

- Дополнительный перечень работ: озеленение силами заинтересованных лиц, финансовое участие не предполагается.

- Подпрограмма 6  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения»

- 1. Паспорт подпрограммы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения  программы « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | « Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем подпрограммы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем подпрограммы | Администрация Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | -безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского поселения -создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения -условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения -мероприятия по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации Программы – 2017-2025гг |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет 43 203,2 тыс.руб. в том числе: 2017 год – 11 743,5 тыс. руб., 2018 год – 19 159,7 тыс. руб., 2019 год – 3 053,5 тыс. руб., 2020год – 3 053,5 тыс. руб. 2021 год -3096,5 тыс. руб., 2022 год – 3096,5 тыс. руб. |

1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

1.1 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Полтавского городского поселения.

Транспортная инфраструктура Полтавского городского поселения является составляющей инфраструктуры Полтавского муниципального района, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие транспортной системы Полтавского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры городского поселения являются сеть улиц и дорог.

Внешние транспортно-экономические связи осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории городского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.2Характеристика сети дорог Полтавского городского поселения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются составной частью транспортной инфраструктуры городского поселения. Они связывают территорию городского поселения с соседними территориями. По ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста городского поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

По территории городского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения круглогодичного действия: Омск-Полтавка, Исилькуль-Полтавка – IV категории, Полтавка-Щербакуль – III технической категории, которые связывают городское поселение с областным центром - г. Омском, а также другими районами области.

Общая протяженность улично-дорожной сети р.п. Полтавка составляет 52,76 км, включая 2,72 км грунтовых дорог и 50,04 км дорог с твердым покрытием. Ширина существующих дорог в границах красных линий варьируется от 15 до 30 м. Обеспеченность улично-дорожной сети твердым покрытием составляет 80,0 %.

Улично-дорожная сеть городского поселения классифицирована следующим образом:

1. Магистральные дороги: -скоростного движения; -регулируемого движения;

2. Магистральные улицы: -общегородского значения (непрерывного и регулируемого движения); -районного значения (транспортно-пешеходные, пешеходно-транспортные);

3. Улицы и дороги местного значения: -улицы и дороги в жилой застройке; -улицы и дороги в производственной зоне; -парковые дороги;

4. Проезды: -основные; -второстепенные.

1.3 Анализ парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Полтавском городском поселении, обеспеченность парковками.

В настоящее время на территории Полтавского городского поселения зарегистрировано 7570 единица легкового транспорта, из них 4135 единиц служебного транспорта и 3435 единицы личного – (268 единиц грузового транспорта, 21 единиц автобусов, 3146 единиц индивидуальных легковых автомобилей).

Обеспеченность поселения индивидуальным легковым транспортом составляет 424 единицы транспорта на 1000 жителей. На расчетный срок обеспеченность городского поселения индивидуальным легковым транспортом заложена в количестве 400 единиц на 1000 жителей, следовательно, общее количество индивидуальных легковых средств составит 3443 единицы. На перспективу – очевидно, увеличение единиц личного транспорта.

В настоящее время на территории р.п. Полтавка объекты для хранения и обслуживания транспортных средств представлены: гаражами; станциями технического обслуживания (4 станции по 1 посту); автозаправочной станцией (3 АЗС, 13 топливно-раздаточных колонок); газовой автозаправочной станцией (3 топливно-раздаточных колонки).

Для обслуживания транспортных средств городского поселения необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры.

Хранение транспортных средств населения предлагается осуществлять на приусадебных участках жилых домов.

Автозаправочные станции следует размещать исходя из норматива одна топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В поселении размещается три автозаправочные станции, количество топливно-раздаточных колонок – 13. Таким образом, обеспеченность поселения автозаправочными станциями на расчетный срок соответствует нормативному уровню.

1.4.Характеристика работы транспортных средств общего пользования.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В р.п. Полтавка нет внутренних пассажирских маршрутов общественного транспорта (сообщение осуществляется только между населенными пунктами Полтавского городского поселения).

Автобусное сообщение осуществляется автобусными маршрутами ГУП «Омскоблавтотранс», которое обслуживает пригородные и междугородние маршруты. В настоящее время обеспечивается автобусное сообщение районного центра – рабочего поселка Полтавка со всеми населенными пунктами Полтавского района.

Автобусное сообщение с г. Омском осуществляется одним автобусным маршрутом. Расстояние между р.п. Полтавка и г. Омском – 143 км.

1.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы системная реализация мероприятий по повышения безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

1.5 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

1.6 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства бюджета Полтавского городского поселения, а также средства из бюджетов других уровней бюджетной системы.

Ежегодные объемы финансирования подпрограммы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Полтавского городского поселения на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 43 203,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2017 год – 11 743,5 тыс.руб.,

2018 год – 19 159,7  тыс.руб.,

2019 год – 3 053,5 тыс.руб.,

2020 год – 3 053,5 тыс. руб.,

2021 год – 3096,5 тыс. руб.,

2022 год – 3096,5  тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов.

2.1Прогноз транспортного спроса Полтавского городского поселения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Полтавского городского поселения.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Полтавском городском поселении позволяет сделать вывод,  что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Полтавского городского поселения.

При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока.

Интенсивность грузового транспорта незначительна и на расчетный срок сильно не изменится.

3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и  их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского поселения необходимо учитывать  основные показатели социально-экономического развития. Таким образом, были разработаны 2 сценария на вариантной основе: базовый и умеренно-оптимистический.

Вариант 1 (базовый) – предполагает сохранение тенденции развития транспортной инфраструктуры городского поселения, сложившейся за последнее время.

Вариант 2 (умеренно-оптимистический) -  предполагает не только сохранение тенденции развития транспортной инфраструктуры городского поселения, благоприятных условий природной окружающей среды, но и привлечение дополнительных финансовых средств для улучшения качества автомобильных дорог.

4.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения.

Достижение целей и решение задач подпрограммы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются администрацией Полтавского городского поселения.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Полтавского городского поселения.

4.1 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. Мероприятия включают: Ремонт автомобильных дорог в р.п.Полтавка   (ул. Победы, ул. 1-я Восточная, ул. Гуртьева, ул. Олимпийская), подготовка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселковых дорог. Ремонт  автомобильных дорог в р.п.Полтавка ул. Калинина от д.№ 18 до д.№26;   от д.№26 до № 34), ул. Черниговская. Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка                   ул.Кооперативная (от д.№2 г до д. №4; ).  Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от пересечения с улицей Южной до дома № 21 в р.п.Полтавка. Ремонт автомобильной дороги по ул. Победа от дома № 47 до дома № 89 в р.п. Полтавка; Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-Мая от пересечения с ул. Ленина до дома  № 9 в р.п. Полтавка. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от дома № 21 до дома №3  в р.п. Полтавка. Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая  в р.п. Полтавка; Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от дома № 1 до пересечения с ул. Пушкина и от пересечения с ул.Ленина до дома № 25  в р.п. Полтавка.

4.2 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в Полтавском городском поселении.

Реализация мероприятия позволит выполнять работы по содержанию  автомобильных дорог, своевременной очистке от снега и наледи, грейдирование, профилирование, шлакование и др.

4.3 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятия позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4.4 Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и содержанию  тротуаров.

Реализация мероприятия позволит создать более комфортное проживание населения Полтавского городского поселения, будет способствовать развитию велосипедных прогулок.

4.5 Мероприятия по приобретению и установке дорожных знаков.

Реализация мероприятия позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и будет поддерживать транспортное сообщение на должном уровне.

4.6 Мероприятия по строительству объектов капитального строительства «Автомобильные дороги квартала малоэтажной застройки юго-восточной части в р.п. Полтавка Омской области.

В ходе реализации мероприятия будет увеличена протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечено круглогодичное, комфортное и безопасное дорожное движение. Мероприятия включают : Строительство автомобильных дорог по улицам Светлая (Ось 6.Этап 6.) , Новоселов ( Ось 5. Этап 5.) и Объезд №1 (Ось 2. Этап 2) , расположенных  в юго-восточной части р.п. Полтавка Омской области.

5.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Полтавского городского поселения. Ежегодные объемы финансирования подпрограммы определяются в соответствии с утвержденным  бюджетом Полтавского городского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы на расчетный срок составляет 25 000,4 тыс.руб.

6.Оценка эффективности мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации целевой подпрограммы осуществляется путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Целевыми индикаторами данных мероприятий являются:

-протяженность отремонтированной дороги;

-объем исполнения расходных обязательств;

-количество приобретенных дорожных знаков.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий подпрограммы и оценку эффективности реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

-эффективность реализации подпрограммы;

-эффективность реализации мероприятий подпрограммы;

-степень достижения значения целевого индикатора;

-уровень финансового обеспечения мероприятий.

1.Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:

n

Е = SUM Ig / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации подпрограммы;

Ig – эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы;

n – количество i-ых мероприятий.

2. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

3. Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

4. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы формируются выводы об эффективности выполнения подпрограммы по следующим критериям:

1) если Е  > 100 процентов – выполнение подпрограммы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение подпрограммы неэффективно.

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Полтавского городского поселения.

Подпрограмма  комплексного развития транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского поселения, которые предусмотрены муниципальной программой социально-экономического развития городского поселения, стратегией социально-экономического развития городского поселения.

Подпрограмма  комплексного развития транспортной инфраструктуры Полтавского городского поселения – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения являются:

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

-создание условий для эффективной конкурентоспособных транспортной системы,

Развитие транспорта на территории городского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Полтавского городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры полтавского городского  поселения, повышение уровня безопасности движения доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Подпрограмма 7  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы № 7

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении»

| Наименование муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области | «Социально-экономическое развитие Полтавского городского поселения» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Полтавском городском поселении » (далее - подпрограмма) |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 Федеральный Закон Российской Федерации от 10.12.95г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» Федеральный Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Полтавского городского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Полтавское городское поселение |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является: - Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; Задачами подпрограммы являются: 1) Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Полтавском городском поселении 2) создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 3) снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 2018-2025 годов. |
| Перечень основных мероприятий | - Содействие органам ГИБДД в организации проведения в общеобразовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в т.ч. стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения (приобретение призов и подарков несовершеннолетним участникам конкурсов и викторин по ПДД); - обеспечение информационного сопровождения деятельности по повышению БДД, в том числе через средства массовой информации; - модернизация пешеходных переходов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество проведенных мероприятий в образовательных учреждениях; - Количество участников мероприятий; -Доля снижения ДТП с участием несовершеннолетних. - Количество информации, размещенной в СМИ; - Количество рейдов с субъектами профилактики, в целях профилактики ДТП.. - Доля обустроенных пешеходных переходов соответствующих требованиям законодательства; - Доля пешеходных переходов у образовательных учреждений, обустроенных ограждениями. - Доля пешеходных переходов у образовательных учреждений, обустроенных светофорами типа Т-7. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Полтавского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет 412 000,00 рублей: 2018 г. - 15000,00 руб; 2019 г. – 97 000,00 руб; 2020 г. – 100 000 руб;. 2021 г. – 100 000 руб;. 2022 г. – 100 000 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администрацией Полтавского городского поселения |
| Ожидаемый конечный результат | уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ; - уменьшение численность пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения,   являются:

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство системы контроля и управления дорожным движением;

- низкая водительская дисциплина;

- низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах.

За 12 месяцев 2017 года на территории Полтавского городского поселения зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали люди. В 10 ДТП за истекший период 12 человек получили ранения. 
В основном выявлен ряд нарушений ПДД, из них:
       -несоблюдение скоростного режима движения;

-нарушение расположения на проезжей части транспортных средств;
       -нарушение правил дорожного движения пешеходами;
       -выход на проезжую часть бродячего скота.

           К полномочиям органов местного самоуправления  поселений отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящая подпрограмма позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе:

- определения конкретных целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого метода позволит существенно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель программы:

1.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи Программы:

1) Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Полтавском городском поселении.

2) создание системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3)  снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

3. Ориентировочные сроки действия и основные этапы реализации подпрограммы. 
      Программа  рассчитана на период с 2018 по 2025 годы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

1) Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Полтавском городском поселении:

- содействие органам ГИБДД в организации  проведения в общеобразовательных учреждениях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в т.ч. стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- приобретение призов и подарков несовершеннолетним -  участникам конкурсов и викторин по ПДД.;

2) Создание системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения:

- пропаганда соблюдения ПДД через средства массовой информации;

- проведение совместных  рейдов  с субъектами профилактики правонарушений.

3) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов:

-обустройство пешеходных переходов в поселении в соответствии с требованием законодательства;

-обустройство пешеходных переходов у общеобразовательных и дошкольных учреждений светофорами, типа Т-7.

5.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, возможные формы и методы оценки ее эффективности

Показатели эффективности реализации подпрограммы определяются исходя из достижения поставленных целей и задач в процессе реализации программных мероприятий. 

      Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 

      Для оценки эффективности подпрограммы будет использоваться система целевых показателей, отражающих конечный эффект реализации программных мероприятий.

      Достигнутые в ходе выполнения программных мероприятий результаты будут публиковаться на официальном сайте администрации Полтавского городского поселения.

6. Потребность в материальных и финансовых ресурсах

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

       Объем финансовых средств на весь период реализации подпрограмма из местного бюджета составляет 412 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение для реализации подпрограмма, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объемы финансирования подпрограммы в ходе реализации будут корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

7. Оценка эффективности реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы оценивается следующими индикаторами:

Задача №1  «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Полтавском городском поселении» :

1. Количество проведенных мероприятий в образовательных учреждениях;

2.Количество участников мероприятий;

3. Доля снижения ДТП с участием несовершеннолетних.

Задача № 2  « Cоздание системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» :

1. Количество информации, размещенной в СМИ;

2. Количество рейдов  с субъектами профилактики, в целях профилактики ДТП..

Задача № 3  «Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов»:

1. Доля обустроенных пешеходных переходов соответствующих требованиям законодательства;

2. Доля  пешеходных переходов у образовательных учреждений, обустроенных ограждениями.

3. Доля  пешеходных переходов у образовательных учреждений, обустроенных светофорами типа Т-7.

8. Контроль за ходом реализации подпрограммы

Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Администрацией Полтавского городского поселения.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы.