*Приложение №6*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения № 39 от 29 апреля 2019г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

*программ Полтавского городского поселения за 2018 год»*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района

Омской области на 2018-2022 годы»

1.Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Победы №4 ; № 9. | 1578,9/1578,6 | 1 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победа и Гуртьева(от д.№ 35 до д.№ 55) | 3685,0/3685,0 | 1 |

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер. многоквартирных домов | 1173/1224 | 1,04 |
| 2 | Количество отремонтированных дворовых территорий | 2/2 | 1 |
| 3 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования | 3595/3595 | 1 |
| 4 | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | 2/2 | 1 |

3.Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ((1,04+1)/2)/1 | 1,02 |
| 2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий | ((1+1)/2)/1 | 1 |

4.Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий, включая подъезды к многоквартирным домам | 1,02/1\*100% | 1,02 |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий | 1/1\*100% | 1 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Формирование комфортной городской среды | (1,02+1)/2\*100% | 1,02 |

6. Расчет эффективности реализации программы

1,02/1\*100%= 102 %

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год составила 102 % (>100%) – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

И.о.главы Полтавского городского поселения Ю.Н.Кот