Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области, "Формирование современной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" за 2023 год

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области", утверждена постановлением Администрации Полтавского городского поселения от 21.10.2022 № 114. В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов";
2. "Благоустройство общественных территорий".

Общий объём финансирования программы составляет 41 055 934,77 руб., в том числе на 2023 год – 10 964 330,80 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 964 330,80 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 10 000 000,00 руб.)

Муниципальная программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Целями программы являются:

- Повышение качества и комфорта жителей многоквартирных домов на территории Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области;

- Улучшение облика общественных территорий Полтавского городского поселения;

Задачи программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

По подпрограмме 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" расходы составили 5 400 377,00рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 125,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Формирование современной городской среды, в том числе организация выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

* 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов

Значение целевого индикатора определяется, как количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству (ед.), он составил 5 единиц. Эффективность данного мероприятия составила 125,0%.

По подпрограмме 2 "Благоустройство общественных территорий" расходы составили 5 563 953,80 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов. Значение целевого индикатора определяется, как количество благоустроенных общественных территорий (ед.). Согласно плана благоустроена 1 общественная территория. Эффективность данного мероприятия составила 100,0%.

В целом эффективность реализации программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области "Формирование современной городской среды Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области" за 2023 год составила 112,5%. Выполнение программы эффективно, дальнейшая реализация программы целесообразна.

Цели и задачи программы в ходе реализации за отчетный период достигнуты.

Расчет оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, муниципальной программы в целом приведен в Приложении № 6 к постановлению «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского городского поселения за 2023 год».

­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_