*Приложение № 6*

*к Постановлению администрации Полтавского городского поселения № 36 от 27 апреля 2024 г*

*«Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных*

*программ Полтавского городского поселения за 2023 год»*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды

Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района

Омской области»

за 2023 год

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов | 5400,38/5400,38 | 1 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | 5563,95/5563,95 | 1 |

1. Расчет степени достижения значения целевого индикатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | 5/4 | 1,25 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | 1/1 | 1 |

1. Расчет эффективности реализации мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов | 1,25/1 | 1,25 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | 1/1 | 1 |

1. Расчет эффективности реализации основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Формирование современной городской среды, в том числе организация выполнения работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 1,25/1\*100% | 1,25 |
| 2 | Формирование современной городской среды, в том числе капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, благоустройство общественных территорий | 1/1\*100% | 1 |

5.Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет эффективности реализации | Значение уровня эффективности реализации |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 1,25/1\*100% | 1,25 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | 1/1\*100% | 1 |

6. Расчет эффективности реализации программы

(1,25+1)/12\*100% = 112,5 %

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 112,5 % – вывод: выполнение муниципальной программы эффективно.

Глава Полтавского

городского поселения М.И. Руденко